Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2021. évi

közbeszerzési terve

|  | Közbeszerzés tárgya | Közbeszerzés tervezett mennyisége | Közbeszerzésre irányadó eljárási rend | Tervezett eljárás fajtája | Eljárásindítás megindításának tervezett időpontja | Szerződés teljesítésének várható időpontja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Árubeszerzés |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |

|  | Közbeszerzés tárgya | Közbeszerzés tervezett mennyisége | Közbeszerzésre irányadó eljárási rend | Tervezett eljárás fajtája | Eljárásindítás megindításának tervezett időpontja | Szerződés teljesítésének várható időpontja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Szolgáltatás megrendelése |  |  |  |
| 1 | Teljes körű generál tervezési szolgáltatás Budapest-Zugló Kerületközpont tervezése | Bruttó cca 18 700 nm alapterületű többfunkciós új épület, bruttó cca 13 500 nm alapterületű mélygarázs és pinceszint | Uniós eljárás rend | Kbt. 81. § alapján Nyílt eljárás | 2021. IV. negyedév | 2022. IV. negyedév |

|  | Közbeszerzés tárgya | Közbeszerzés tervezett mennyisége | Közbeszerzésre irányadó eljárási rend | Tervezett eljárás fajtája | Eljárásindítás megindításának tervezett időpontja | Szerződés teljesítésének várható időpontja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Építési beruházás |  |  |  |
| 1. | E-Co-Housing szociális bérház építési kivitelezési tevékenység. | A 27 lakásosra tervezett épület főbb adatai: telek területe: 2210 m2 épület alapterülete: 514 m2 beépítés nettó területe: 1507 m2 bruttó szintterület: 2360 m2. Geotermikus fűtés-hűtés. | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2021. II. negyedév. | A szerződés hatályba lépését követő naptól számított 12 hónap. |
| 2. | A fővárosi kerületi kezelésű, belterületi és külterületi, valamint a közigazgatási határán található és ezekhez közvetlenül kapcsolódó szilárd burkolat nélküli utak szilárd burkolattal történő ellátása – 2021. évi I. ütem | 1133 folyóméter szilárd burkolatú aszfalt út építése | Nemzeti eljárásrend | Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pontja alapján Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló) | 2021. IV. negyedév | 2022. III. negyedév |

A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete a …./2021. (……) önkormányzati határozatával jóváhagyta.