# Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

Alpolgármestere

Pécsi Diána önkormányzati képviselő

Szám: 123-441/2023

Nyilvános ülésen tárgyalandó!

Napirend száma: 123-441/2023

Képviselő-testület 2023. május 25-i ülésére

# Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Döntés az Ilosvai Selymes tér környékének fejlesztése tárgyban a „Komplex klímaadaptációs és közterület-megújítási program TOP_Plusz-4.1.3-23” pályázat előkészítéséről, az Ilosvai Selymes tér autómentes övezet fejlesztéséről, valamint ideiglenes tesztidőszak bevezetéséről

# I. Előzmények

„Komplex klímaadaptációs és közterület-megújítási program TOP_Plusz-4.1.3-23” program kiírására várhatóan 2023. júniusában kerül sor. A program célja a zöld infrastruktúra fejlesztése, kialakítása, valamint a közlekedés által okozott zaj- és levegőszennyezés mérséklése forgalomcsillapítással, közterületek újrafelosztásával, a gyalogosforgalmú utak minőségének, méretének és klímaadaptív tulajdonságainak javításával, a közműhálózat kapacitásának és elrendezésének javításával.

Támogatási kérelmet Budapest Főváros Önkormányzata nyújthat be önállóan, a kerületi önkormányzatok, vagy a közszolgáltatást ellátó, többségi önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok pedig konzorciumi formában pályázhatnak.

A pályázatban olyan komplex fejlesztéssel érdemes pályázni, amely a pályázati felhívás minden kötelező és ajánlott elemének megfelel (2. számú melléklet). Ilyen lehetne az Ilosvai Selymes tér és környékének parkká fejlesztése a Rákos-patak revitalizációjával összekötve.

A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: Zugló Önkormányzata) által civil szervezetek részére 2022-ben meghirdetett és sikeresen végrehajtott „Rekreáció, kerékpárral való közlekedés és autómentes szabadidő eltöltése” pályázat segítségével ideiglenes autómentes övezetek kialakítására volt lehetőség, így az Ilosvai Selymes tér környéke ideiglenesen (egy hétvégére) autómentessé vált. A lakossági visszajelzések nagyon pozitívak voltak, ezért a helyi képviselő egyeztetéseket kezdeményezett a területen illetékes hatóságokkal és szakértőkkel egy hosszabb távú fokozatos autómentes övezet kialakításáról.

Az ideiglenes autómentes övezet kialakítása lehetőséget adna a hosszú távú és folyamatos lakossági és használói vélemények és tapasztalatok begyűjtésére, az új forgalmi rend tesztelésére, a hibák kiszűrésére, új funkciók tesztelésére.

- TOP pályázat előkészítése és beadása

A pályázatban az Ilosvai Selymes tér élhetőségének javítása, rekreációs és szabadidős tevékenységek infrastruktúrájának javítása, a Rákos-patak revitalizációja, a Rákos-patak menti kerékpárút fejlesztése, valamint a Zugló Önkormányzata tulajdonában lévő Rákos-patak menti vegyes zöld területek intenzitásának növelése, a terület parkká fejlesztése szerepelne, amelyet konzorciumi formában nyújtanánk be.

A tervezett projekt az alábbi stratégiai dokumentumokban tervezett akcióknak, fővárosi stratégiáknak/terveknek felel meg:

Intergált Városfejlesztései Stratégia, Zugló Környezetvédelmi program, Zugló Közösségi Klímastratégiája, Zugló Fenntartható Energia és Klíma Akcióterve, Zugló Fenntartható Mobilitás Terve, Zugló kerékpáros hálózatfejlesztési terve, Budapesti Intergált Városfejlesztései Stratégia, BKK- Rákos-patak kerékpárút tervezése, Budapest Klímastratégiája.

Néhány kapcsolódó idézet a fenti dokumentumokból:

„A Rákos-patak revitalizációjával egyrészt a patak ökológiai szerepét kell helyreállítani, másrészt az előbbi szempont figyelembevétele mellett a patak rekreációs potenciálját is ki lehet használni. A tervezett rehabilitáció ezáltal jelentős életminőség növelő hatással lehet a kerület számára.”

„A sport-infrastruktúra bővítésére lehetőséget ad a Rákos-patak környezetének tervezett revitalizációja is. A projekt részeként az Önkormányzat javítani kívánja a köznevelési törvényben előírt mindennapos testnevelés infrastrukturális feltételeit.”

„További feladat újabb kutyafuttatók létesítése és kutyaürülék gyűjtőládák kihelyezése az ellátatlan területeken.”

„A kibocsátás csökkentésnél jelentősebb az adaptációs hatása, mert a települési zöldfelületek növelése pozitívan befolyásolja a városi klímát, miközben a fák árnyékoló hatása révén és a természetes környezet rekreációs potenciálja által hozzájárul a település és a lakosság adaptációs képességének javításához is.”

A pályázat előkészítése

A pályázat előkészítését a társszervezetek és társosztályok közreműködésével a Pályázati Osztály koordinálja (Főkertész, Főépítészi Iroda, Főmérnökség Műszaki és Környezetvédelmi Osztály, Igazgatási és Hatósági Főosztály, Általános Hatósági Osztály, valamint a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság), továbbá a Főpolgármesteri Hivatal Várostervezési Főosztály, Tájépítészeti Osztály, Zöldinfrastruktúra-fejlesztési Csoport, FCSM, Főkert, Budapest Közút Zrt.

A pályázat beadása: 2023. 09. 01. -2025. 12. 31.

Pályázati intenzitás: 100%, önerő nem szükséges

Megpályázható összeg: minimum 1 milliárd Ft – maximum 12,5 milliárd Ft

Konkrét célok:

- Rákos-patak revitalizációja

- Parkfejlesztés, amely magába foglalja az Ilosvai Selymes tér, és a Rákos-patak partján Zugló Önkormányzata kezelésében lévő zöldfelületek egységes parkosítását,

- Rekreációs és sport tevékenységek infrastrukturális fejlesztése

- Kerékpárút fejlesztése

- Forgalomcsökkentés

- Klímaadaptáció és zöldintenzitás növelés

- Új funkciók kialakítása (pl: kutyafuttató, fűszerkert, grillező)

- Közbiztonság és közlekedésbiztonság megteremtése

# II. Vélemények                                      __________________________________________

A pályázat előkészítése, tesztelés és társadalmasítás – a pályázat első szakasza

Ideiglenes autómentes övezet az Ilosvai Selymes tér (30643/3 hrsz) – Rákos-patak utca területén

A Budapest Közút Zrt-vel és a Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal előzetes forgalomtechnikai tervek alapján megállapodtunk egy ideiglenes autómentes övezet kialakítására az érintett területen. Az ideiglenes autómentes övezet kialakítása lehetőséget adna a lakossági és használói vélemények és tapasztalatok begyűjtésére, az új forgalmi rend tesztelésére, a hibák kiszűrésére, új funkciók tesztelésére.

Időszak: 2023. július1. - szeptember 30. (esetleg meghosszabbítható)

Az ideiglenes forgalmi időszak költségei (árajánlatok alapján):

- Forgalomtechnikai terv készítése 300.000 Ft+ÁFA, amely tartalmazza a forgalmi engedélyezési tervet, táblázási tervet, hatósági eljárás költségeit, egyeztetést a BKK, FKF, rendőrség és tűzoltóság, valamint Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal

- Forgalmi rend (táblázás) kivitelezése: 1.800.000+ÁFA, amely tartalmazza a terelő elemek, Kresz táblák és egyéb forgalmi táblák és eszközök kihelyezését

- Virágládák kihelyezése 1.000.000 Ft+ÁFA (8 db) elterelő elem, amelyen van Kresz tábla is

- Forgalomszámlálás és közlekedésmérnöki szakmunka: 400.000 Ft (áfa mentes) amely tartalmazza a forgalom számlálás költségeit (előtte/utána) valamint lakossági egyeztetéseken való részvételt és közlekedésmérnöki javaslatok megfogalmazását

- Lakossági kommunikáció költsége: 350.000 Ft+ÁFA. Az ideiglenes lezárás lakossági kommunikációja, amely tartalmazza, szórólapok, plakátok kivitelezése, terjesztése, kapcsolódó social media oldal létrehozása és üzemeltetése, lakossági elégedettségi kérdőív készítése, visszajelzések/problémák kezelése, az autómentes időszak eseményeiről dokumentáció készítése (fotók), a kommunikációs feladatokról valamint az elégedettségről beszámoló készítése.

- Ideiglenes köztéri bútorok, eszközök: 500.000 Ft+ÁFA Az új térhasználati funkciók beindításához ideiglenes eszközöket bérelnénk, és vásárolnánk.

Összesen: nettó 4.350.000 Ft

A pályázat előkészítésének teljes költsége nyertes pályázat esetén utólag elszámolható a TOP_Plusz-4.1.3-23 keretén belül.

Főmérnökség véleménye: Főmérnökség Műszaki és Környezetvédelmi Osztálya a megküldött előterjesztés tervezettel kapcsolatban észrevételt nem tesz.

Főépítész Iroda véleménye: Az előterjesztésben foglaltakkal egyetért, a javaslatokat támogatja.

Gazdasági Főosztály véleménye: Észrevételt nem tesz.

Jogi Főosztály véleménye: Az előterjesztésben közölt adatok, egyéb információk alapján az előterjesztéshez jogi észrevételt nem tesz.

III. Bizottsági vélemények

Az előterjesztést a Pénzügyi és Költségvetési, a Gazdasági és a Városfejlesztési Bizottság tárgyalja.

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 1. mellékletét képező önkormányzati határozati javaslatot.

Az 1. melléklet szerinti határozathozatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 47. § (1)-(2) bekezdése alapján egyszerű szótöbbséget igényel.

Budapest, 2023. május 10.

# Horváth Zsolt					Pécsi Diána

# alpolgármester				képviselő

Mellékletek:

- számú melléklet: Határozati javaslat

- számú melléklet: TOP_Plusz-4.1.3-23 pályázati felhívás tervezet

- számú melléklet: Lakossági visszajelzések az ideiglenes lezárásról

Az előterjesztést készítette:

- Szuchy Zsuzsanna osztályvezető (Pályázati Osztály)

1. melléklet a 123-441/2023. előterjesztéshez

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete

……/2023. (…) önkormányzati határozata

az Ilosvai Selymes tér környékének fejlesztése tárgyban a „Komplex klímaadaptációs és közterület-megújítási program TOP_Plusz-4.1.3-23” pályázat előkészítéséről, az Ilosvai Selymes tér autómentes övezet fejlesztéséről, valamint ideiglenes tesztidőszak bevezetéséről

- Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a „Komplex klímaadaptációs és közterület-megújítási program TOP_Plusz-4.1.3-23” pályázat előkészítését.

- Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pályázat előkészítéséhez, valamint az Ilosvai Selymes tér (30643/3 hrsz) autómentes övezet fejlesztése érdekében tervezett tesztidőszak megvalósításához bruttó 5.416.500 Ft keretösszeget biztosít a Zuglói Környezetvédelmi Alap terhére.

- Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Komplex klímaadaptációs és közterület-megújítási program TOP_Plusz-4.1.3-23” pályázat benyújtásáról a későbbiekben hoz döntést.

Határidő: folyamatos

Felelős: Horváth Zsolt alpolgármester (Pályázati Osztály úján)