# Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló

Alpolgármestere

Szám:123- 369 /2019

Nyilvános ülésen tárgyalandó!

Napirend száma: ……………….

Képviselő-testület

2019. április….-i ülésére

# Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy:	 Kutyafuttatók 2019. évi fejlesztésének határidő módosítása

I. Előzmények

A Képviselő-testület 2018. december 13-i ülésén 493/2018. (XII. 13.) Öh. számú határozatával támogatta (1. melléklet), hogy a kerületi kutyás infrastruktúra javítása érdekében 2019. évben 5 kutyafuttató esetében fejlesztés valósuljon meg a következők szerint:

- Kassai téri jelenleg zárt futtatót fejleszti és területét megnagyobbítja,

- Kacsóh Pongrác út 137-139/a előtti kutyafuttatót megszünteti és zárt futtató kialakítására kerül sor a szemközti oldalon a zajvédő fallal párhuzamosan,

- Gvadányi utca 13-15. szemközti szakaszon (ún. „Gödör”) 3 oldalról védőkerítéssel lehatárolt futtató kerül kialakításra,

- Újvidék téri zárt kutyafuttató napelemes világítással és utcabútorral történő fejlesztésére kerül sor,

- Miskolci utca 1-11. szakaszon 3 oldalról kerítéssel lehatárolt kijelölt futtató kerül kialakításra.

Az illetékes hatóságokkal időközben lefolytatott szakmai egyeztetések után azonban kiderült, hogy a Kacsóh Pongrác út 137-139/a előtti szakasz esetében a fejlesztést a tervezettnél  hosszabb idő alatt és magasabb költségigénnyel lehet megvalósítani. Az előzetes hatósági nyilatkozatok alapján az M3-as kivezető mentén, a zajvédő fallal párhuzamosan történő kutyafuttató kialakítása átfogó tervezést igényelhet. A Budapest Közút által jóváhagyott és engedélyezett útépítési és forgalomtechnikai terv kialakítása, továbbá a parkolósáv kismértékű átalakítása szükséges (2. melléklet).  A Főmérnökség és a Zuglói Zrt szóbeli tájékoztatása szerint ezekre a feladatokra a költségvetésben lévő forrás nem lesz elegendő, ezért javaslom, hogy a futtató kialakítására legkésőbb a 2020-as évben kerüljön sor.

A Gvadányi u. 13-15. mentén, a Rákos-patak parti szakasz (ún. „Gödör”) esetében szintén felmerültek műszaki megfontolások. Az ELMŰ előzetesen megküldött állásfoglalása alapján csak a megfelelő védőtávolságok és szigorú műszaki előírások betartásával létesíthető kutyafuttató, ezért az ELMŰ-vel további egyeztetésekre van szükség (3. melléklet).

II. Vélemények

Gazdasági Osztály véleménye:

Észrevételt nem tesz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg, és a határozati javaslatot fogadja el!

# III. Bizottsági vélemények

Az előterjesztést a Környezetvédelmi Bizottság 2019. áprilisi ülésén tárgyalja. A Bizottság Elnöke a bizottság véleményét a Képviselő-testület ülésén ismerteti.

IV. Határozati javaslat

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete

.../2019. (IV.     ) önkormányzati határozata

1.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kacsóh Pongrác út 137-139/a előtti kutyafuttató valamint a  Gvadányi u. 13-15. számmal szemközti helyszín (ún. „Gödör”) 493/2018. (XII. 13.) Öh. számú határozatában 2019. augusztus 31. határidővel beütemezett fejlesztését legkésőbb 2020. május 31-re halasztja azzal, hogy a szükséges előkészítő munkákat 2019 során megkezdi. A szükséges forrást a 2020. évi költségvetésben biztosítja.

Határidő: 2019. április 30.

Felelős: Szabó Rebeka alpolgármester (Főmérnökség, Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. útján)

A határozathozatal Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 47. § (1) – (2) bekezdés alapján egyszerű szótöbbséget igényel.

Budapest, 2019. április 9.

Szabó Rebeka

alpolgármester

Melléklet:

- melléklet: 493/2018. (XII. 13.) Öh. számú határozat

- melléklet: BKK válasza

- melléklet: ELMŰ válasza