Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

Bihary Zoltán

önkormányzati képviselő

Szám: 123-   /2018.

Nyilvános ülésen tárgyalandó!

Napirend  száma:………..

A Képviselő-testület

2018. május 31-ei ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy:

A Budapest XIV. kerület Kassai téri Szentlélek Plébánia templom orgonájának felújítására adandó támogatásról szóló 56/2018. (II. 15.) Öh. számú határozat módosítása

I. Előzmények

A Képviselő-testület a 2018. február 15-ei ülésén a tárgyban a következő határozatot (a továbbiakban: Határozat) hozta:

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete

56/2018. (II. 15. ) Öh. számú

határozata

hozzájárulás a Kassai téri Szentlélek Plébánia templom orgonájának felújítására

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete, a 2018. évi költségvetés általános tartalék terhére hozzájárulást biztosít a Kassai téri Szentlélek templom orgonájának felújítására legfeljebb bruttó 5 millió Forint összegig. A tételes elszámolást a munkálatok elvégzését követően, de legkésőbb 2018. június 30-áig el kell végezni.

Határidő: 2018. június 30.

Felelős: Karácsony Gergely polgármester

II. Vélemények

A Határozat kézhezvételét követően Pajor András plébános úr megkeresett és arról tájékoztatott, hogy a Határozatból számára nem derül ki egyértelműen, hogy az Önkormányzat a támogatást elő- vagy utófinanszírozás formájában biztosítja-e, hozzátéve, hogy a plébánia számmára az utófinanszírozás komoly nehézségeket okozna, tekintettel arra, hogy az egyik vállalkozó a munka megkezdése előtt 2 000 00 Ft + ÁFA előleget kér, amely pénzügyi kerettel a plébánia nem rendelkezik. Jelezte továbbá, hogy a Határozatban az elszámolásra előírt 2018. június 30-ai határidő nem teljesíthető, mert a munkálatokat legkorábban 2018. júniusában vagy júliusában kezdhetik meg, és előreláthatólag öt hónapot vesznek igénybe.

A fentiekkel kapcsolatban a plébános úr kérelmet terjesztett elő (1. sz. melléklet), amelyben kérte, hogy a plébánia a támogatást előfinanszírozás formájában kaphassa meg, kérte továbbá, hogy az elszámolás határideje 2019. január 31-re módosuljon.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Határozatot a kérelemben foglaltaknak megfelelően módosítsa.

Jogi és Törvényességi Osztály véleménye: az előterjesztésben közölt adatok, egyéb információk alapján az előterjesztéshez jogi észrevételt nem tesz.

III. Bizottsági vélemények

Az előterjesztést a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság a májusi ülésén tárgyalta, és a bizottság véleménye a Képviselő-testület ülésén ismertetésre kerül.

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete

...../2018. (V. 31.) Öh. számú

határozata a „hozzájárulás a Kassai téri Szentlélek Plébánia templom orgonájának felújítására című 56/2018. (II. 15.) Öh. számú határozat módosításáról

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete, a „hozzájárulás a Kassai téri Szentlélek Plébánia templom orgonájának felújítására című 56/2018. (II. 15.) Öh. számú határozatát” akként módosítja, hogy az 5 000 000 Ft támogatást előfinanszírozás formájában nyújtja, és a tételes elszámolást a munkálatok elvégzését követően, de legkésőbb 2019. január 31-ig kell benyújtani.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Karácsony Gergely polgármester

A határozathozatal Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 47.§ (1) és (2) bekezdése alapján egyszerű szótöbbséget igényel.

Budapest, 2018. május 24.

Bihary Zoltán

önkormányzati képviselő

Melléklet:

- sz. melléklet: Pajor András plébános kérelme