Társadalomfejlesztési Főosztály	Pályázati és Támogatáskezelési    Osztály

Tárgy: A Főmérnökség Pályázati Osztály 2024. évi beszámolója

Szegvári Etelka

Főosztályvezető részére

Helyben

Tisztelt Főosztályvezető Asszony!

A Társadalomfejlesztési Főosztály Pályázati és Támogatáskezelési Osztálya elkészítette a Főmérnökség Pályázati Osztály 2024. évi költségvetési beszámolójaként a szöveges értékelést:

MEGVALÓSÍTÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK

CERV program - Greenengaged

Zugló Önkormányzata, nemzetközi partnerségben, partnerként vesz részt a pályázatban.

A pályázat célja a közvélemény figyelmét az ökológiai és környezetvédelmi értékekre irányítani. Az egyes rendezvények során minden partnerországban az elfogadott témákról szemináriumok, kerekasztal-beszélgetések, viták, workshopok, intézménylátogatások, valamint konferenciák kerülnek megrendezésre.2024-ben három országban: Spanyolországban (Santiago de Compostela),Máltán (Valletta és Dingli),Portugáliában(Pinhel) tartottak rendezvényeket a projekt keretében. A pályázathoz tartozó támogatási összeg az eredeti tervekkel ellentétben csak 2025.03.19.-én került utalásra.

DEAR program - Turn to Table

DEAR program által támogatott Turn the table projekt fő célja:

Akciók, igazságos, zöld, és innovatív élelmezési beszerzési gyakorlatok megvalósítása. Felelős és befogadó társadalmi hozzáállást elérni a fenntartható, egészséges és megfizethető élelmezéssel kapcsolatban, valamint felismerni a jelenlegi élelmezési rendszerekkel kapcsolatos kihívásokat. Szemléletformálás és képzés.

2024-ben a pályázat előkészítési folyamata zajlott melynek következtében aláírásra került a konzorciumi megállapodás és 2024.11.01.-én elindult a 34 hónapos megvalósítási időszak.

Fővárosi Szociális Közalapítvány - A zuglói bölcsődék és óvodák intézményrendszerének komplex fejlesztése az ukrán menekült gyermekek integrációja érdekében

„A zuglói bölcsődék és óvodák intézményrendszerének komplex fejlesztése az ukrán menekült gyermekek integrációja érdekében” című pályázat keretében a Zuglói Egyesített Bölcsődék és a Zuglói Egyesített Óvoda gondozói, nevelői és óvodapedagógusai részére egy továbbképzés sorozatot tartanak a Dr. Mező Ferenc Általános Iskola magyar mint idegen nyelvi munkaközösség (MID) tanárai. A bölcsődei kisgyermeknevelők és az óvodapedagógusok számára tervezett szakmai továbbképzéseken a közvetítőnyelv nélküli magyar mint idegen nyelvi oktatási szemléletet, valamint a kisgyermekkori nyelvelsajátításra jellemző, nyelvtanulási szempontból releváns módszertani alapokat kívánják a munkaközösség trénerei átadni. A kisgyermekek magyar nyelv használata, nyelvi és kognitív kompetenciáinak fejlesztése, a kortársak érzékenyítése a továbbképzés kiemelt feladata.

A pályázat megvalósítási időszaka 2024.05.01.-2024.10.31. között zajlott. A pályázathoz 2024.11.25.-ig kellett az elszámolást megküldeni, mely 2025 februárjában elfogadásra került.

Sportparkok fejlesztése - Nemzeti Szabadidős – Egészség Sportpark Program

8 helyszínen kerül kialakításra sport park. Az Önkormányzatnak nem kell részt vállalnia a pályák megépítésének költségeiben, azonban az építési munkákat lehetővé tevő előkészítési munkákat az önkormányzatnak kell elvégeznie saját költségen. A BMSK által megküldött Együttműködési Megállapodás mind az Önkormányzat, mind a támogató részéről aláírásra került 2022. márciusában. Támogató feladata a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása, erre 2022-ben nem került sor. A közbeszerzés eredményes megvalósulását követően jöhet létre egy három oldalú megállapodás, mely meghatározza a finanszírozó, a kivitelező és a kedvezményezett feladatait, valamint a kivitelezés várható időpontját. A pályázat 2023. januárja óta fel van függesztve az Építési és Közlekedési Minisztérium által.

ZÁRÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK

Görpark pálya építése a Mogyoródi úti sporttelepen

Az Önkormányzat 2023. februárjában pályázatot nyújtott be az Aktív Városok pályázati felhívására a Mogyoródi úti Sporttelepen gördeszka pálya létesítésére. A pályázati anyag befogadásra került és a támogatói okirat 2023.04.-án került aláírásra. A pályázat eredeti befejezési dátuma 2023.12.31. volt, de a megvalósítási folyamatok elhúzódása miatt 2023.11.30-án módosítási kérelmet nyújtottunk be, ami elfogadásra került. Az előzetesen megbecsült projekt költségvetés a tervezési folyamat során felmerült adatok és értékelés alapján jelentősen megnövekedtek. Ennek következtében a projekt keretében tervezett gördeszka pálya kivitelezési feladatainak ellátására közbeszerzési eljárást kellett lebonyolítania az Önkormányzatnak, amely eredménnyel zárult. A pálya a határidőre elkészült és 2024.10.24.-én átadásra került. A pályázat elszámolásának benyújtási határideje 2025 február 28. Az elszámolás beküldésre került mely jelenleg ellenőrzésre vár.

LEZÁRT, FENNTARTÁS ALATT ÁLLÓ PÁLYÁZATOK

Heltai Gáspár Általános Iskola műfüves focipályájának felújítása - MLSZ

A Magyar Labdarúgó Szövetség és Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata között Együttműködési Megállapodás jött létre 2022.09.09-én, a 1148 Budapest, Padlizsán u. 11-13. szám alatti címen, a Heltai Gáspár Általános Iskola udvarán található futballpálya felújításáról. Az Együttműködési Megállapodásban a – pályafelújítás kivitelezésének tárgyában kiírt - közbeszerzési eljárás lebonyolítására az MLSZ nem vállal időbeli kötelezettséget, ezért az Együttműködési Megállapodás aláírásakor nem pontosan megállapítható a projekt megvalósításának ideje. 2023 márciusában az Önkormányzat az Együttműködési Megállapodás 2.4. pontja alapján elutalta a szükséges önrészt, a pálya felújítása 2024 márciusában, a pálya műszaki átadása 2024.04.11.-én valósult meg. Jelenleg a projekt fenntartási időszaka tart.

BVSC Sporttelep műfüves focipályájának felújítása - MLSZ

A Magyar Labdarúgó Szövetség és Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata között Együttműködési Megállapodás jött létre,2024.01.31.-én a 1142 Szőnyi út 2-12. szám alatti címen, a BVSC sporttelepen található futballpálya felújításáról. Az Együttműködési Megállapodásban a – pályafelújítás kivitelezésének tárgyában kiírt - közbeszerzési eljárás lebonyolítására az MLSZ nem vállal időbeli kötelezettséget, ezért az Együttműködési Megállapodás aláírásakor nem pontosan megállapítható a projekt megvalósításának ideje.

A pálya műszaki átadása 2024.10.09.-én valósult meg. Jelenleg a projekt fenntartási időszaka tart.

Németh Imre Általános Iskola műfüves focipályájának felújítása – MLSZ

A Magyar Labdarúgó Szövetség és Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata között Együttműködési Megállapodás jött létre,2024.01.31.-én a 1148 Lengyel u. 23. szám alatti címen, a Németh Imre Általános Iskolában található futballpálya felújításáról. Az Együttműködési Megállapodásban a – pályafelújítás kivitelezésének tárgyában kiírt - közbeszerzési eljárás lebonyolítására az MLSZ nem vállal időbeli kötelezettséget, ezért az Együttműködési Megállapodás aláírásakor nem pontosan megállapítható a projekt megvalósításának ideje.

A pálya műszaki átadása 2024.12.10.-én valósult meg. Jelenleg a projekt fenntartási időszaka tart.

Testvérvárosok

Zugló, mint vezető partner, Berlin Steglitz-Zehlendorf kerületével együttműködésben került megírásra és beadásra a pályázat, melynek keretében középiskolás sportolók látogathatnak Budapestről Berlinbe, illetve Berlinből Budapestre. A berlini partner időközben jelezte, hogy nem tudja vállalni a pályázatban vállalt kötelezettségeit, ezért 2023 év elején új partner felkutatása kezdődött, aminek eredményeként 2023.03.02-én a Lengyel Racibórz várossal sikerült megállapodni. A projekt keretében a Lengyel gyermekek és kísérőik 2023.05.25-28 között vettek részt egy tanulmányúton Budapesten majd a Magyar gyermekek és kísérőik 2023. 09.22-24 között utaztak Racibórz városába utaztak. A projekt elszámolása 2024 februárjában került benyújtásra mely elfogadásra került 2024.05.17-én és megkezdődött a projekt fenntartási időszaka.

Közösségi tér kialakítása a Sárrét parkban

Az Önkormányzat 2023.02.27.-én pályázatot nyújtott be Fővárosi Szociális Alap közösségi ellátások  fejlesztése céljából kiírt pályázatára. A pályázati anyag befogadásra került és a támogatói okirat 2023.06.14-én került aláírásra. A pályázat keretében a 1142 Budapest, Sárrét park 2. című ingatlan került felújításra, ahol a felújítási munkálatok befejezését követően elkezdődött a közösségépítő programok megvalósítása. A projekt befejezésnek időpontja 2024.03.31., ezt követően a fenntartási időszakban a Zuglói Cserepes Kulturális Non-profit Kft feladata a tevékenység folytatása. A pályázathoz kapcsolódó elszámolás 2024.12.14.-én elfogadásra került és megkezdődött a projekt fenntartási időszaka.

KEHOP-1.2.1-18-2018-00033 – „Közösen a Zuglói klímastratégia kialakításáért”

A projekt célja volt a kerületi klímastratégia kialakítása a SECAP átdolgozásával, lakossági szemléletformálási akciók megvalósítása az érintett célcsoportok tájékoztatásával és szerepvállalásával.

A projekt záró elszámolása 2024.04.22.-én elfogadásra került és megkezdődött a projekt fenntartási időszaka.

CWC, CE1578 - City Water Circles –„Városi együttműködési modell a vízfelhasználás és újrahasznosítás hatékonyságának növelésére integrált körforgásos gazdasági megközelítés alkalmazásával a közép-európai funkcionális városi területeken”

Budapest Főváros Zugló Önkormányzata egy 11 tagú nemzetközi konzorcium vezetőjeként nyert támogatást a projekt megvalósítására. A projekt fő célja, hogy növelje a vízfelhasználási hatékonyságot, az újfajta helyi vízfelhasználási módok (pl. esővíz, szürkevíz) alkalmazását a közösségi és háztartási használatban egyaránt, ezzel is csökkentve a túlhasznált frissvíz-készletre és a csatornahálózata nehezedő nyomást.

A projekt lezárult, és a záró elszámolás elfogadásra került. A záró elszámoláshoz kapcsolódó összeg 2023.03.20-án megérkezett az Önkormányzathoz. Jelenleg a fenntartási időszak tart.

ENES-CE, CE1449 – „Együttműködés közintézmények és lakossági csoportok között helyi energiastratégiák megvalósítására a közép-európai régióban”

Budapest Főváros Zugló Önkormányzata egy 10 tagú nemzetközi konzorcium tagjaként nyert támogatás a projekt megvalósítására”. A projekt fő célja, energiaszövetkezetek és lakossági energiacsoportok létrehozása azért, hogy segítsék a közintézményeket a hatékonyabb és alulról jövő szemléletű energiastratégia-végrehajtásban. Ennek eredményeképpen a projekt javítja az alacsony CO2 kibocsájtást célzó beruházások elfogadottságát és a SEAP/SECAP és egyéb helyi stratégiák és energiafelhasználási akciótervek végrehajtását.

A projekt lezárult, és a záró elszámolás elfogadásra került. A záró elszámoláshoz kapcsolódó összeg 2023.08.16-án megérkezett az Önkormányzathoz. Jelenleg a fenntartási időszak tart.

E-Co-Housing – Regeneratív szociális bérház kialakítása a helyi közösséggel együtt

A projekt keretében a Budapest XIV. kerület Mexikói út 11/b. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakóház került felújításra, 14 db önkormányzati lakás kialakításával.

A projekt hivatalos megvalósulási szakasza 2022. október 31-én lezárult. A kivitelezés ebben az időpontban 35-40%-os készültségű volt. 2023-ban folytatódott az épület kivitelezése

A lakóház 2023.10.24.-én lakhatási engedélyt kapott. A lakók ezt követően, október végén (2023.10.28-31) költöztek be az ingatlanokba.

A projekt záró elszámolás 2023.02.02.-én került benyújtásra, ami 2024.02.14. került elfogadásra és a záró elszámoláshoz kapcsolódó támogatási rész is kiutalásra került.

A fenntartási időszakban az épületben megjelenő műszaki és egyéb felmerülő problémákat, a lakói hibabejelentéseket a Pályázati Osztály munkatársai menedzselték a kivitelező szakalvállalkozóinak bevonásával. 2024 októberében megbízást kötöttünk két elektromos almérő kiépítésére, továbbá a napelemes rendszer engedélyeztetésének ügyintézésére és a rendszer beüzemelésére. Közösségfejlesztő workshopsorozatot indítottunk a bérlők részére júliusban, amikor megjelentek a beköltözés után az első konfliktusok és nyilvánvalóvá vált, hogy közösségfejlesztői beavatkozásra van szükség ahhoz, hogy a projekt eredeti céljait – közösségi és ökonomikus módon való működést egy alacsony fenntartási költségű, innovatív technológiával megépített bérházban – hosszú távon meg lehessen valósítani

Tropa Verde - URBACT III.

A projekt fő célja, hogy ösztönözze a helyi lakosság környezettudatosságának erősödését az újrahasznosításon és a hulladék szelektív gyűjtésén keresztül. Magyar részről külső szakértőként a főváros hulladékgazdálkodásért felelős FKF-et vontuk be a projektbe.

A projekt 2021. június 4-én lezárult. A záró elszámolás elfogadásra került és a záró elszámoláshoz kapcsolódó összeg 2022. évben megérkezett és elkezdődött a projekt fenntartási időszaka.

SUNRISE - Új utak a szomszédsági egységek közlekedési innovációinak fejlesztésében és megvalósításában - Horizon2020

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata, a BKK Budapesti Közlekedési Központ és a Mobilissimus Kft az Európai Unió Horizon 2020 kutatás-fejlesztési programjában a SUNRISE projektben a zuglói Törökőr városrész közlekedéssel kapcsolatos, mobilitási fejlesztéséhez nyert támogatást.  A projekt 2021. júliusában lezárult, a záró elszámolás elfogadásra került és a záró elszámoláshoz kapcsolódó összeg 2022.01.31-én megérkezett és elkezdődött a projekt fenntartási időszaka.

AWAIR, CE1226 –Awareness air pollution (azaz AWAIR – Tudatosság a levegőszennyezettség témakörében)

A projektet 6 országból 9 szervezet által alkotott konzorcium valósítja meg. A projekt fő célja, hogy helyi szabályozásokon keresztül megerősítse a helyi adminisztrációt az extrém légszennyezettségi helyzetek előrejelzésében és hatásai mérséklésében a lakosság életminőségére és egészségére.

A projekt lezárult, és a záró elszámolás elfogadásra került és elkezdődött a projekt fenntartási időszaka.

VEKOP praxis projekt:

A háziorvosi praxisközösség lakossági állapotfelmérés alapján kiegészítő szolgáltatásokat és felvilágosító tevékenységet nyújt a lakosság egészségi állapotának javítása céljából. A záró elszámolás elfogadásra került és a záró elszámoláshoz kapcsolódó összeg 2021.11.30-án megérkezett és elkezdődött a projekt fenntartási időszaka.

TÉR-KÖZ Rákospatak projekt:

A patakmeder revitalizációja mellett a gyalogos- és kerékpáros közlekedési felületek megújítása és összekapcsolása, közvilágítás kiépítése, a rekreációs területek bővítése, a kapcsolódó zöldfelületek rendezése (Egressy út – Mogyoródi út). Az eredetileg tervezetteknek megfelelően a Rákospatak revitalizációja 2021 novemberében befejeződött és elkezdődött a projekt fenntartási időszaka.

TÁMOGATÁSBAN NEM RÉSZESÜLT PÁLYÁZATOK

Egészséges utcák projekt

A Széchenyi Terv Plusz program keretében 2024.09.30-án benyújtásra került három támogatási kérelem a TOP_Plusz-4.1.1-23 Egészséges utcák program című pályázati felhívásra.

A projekt előkészítéséhez 2024-ben három koncepcióterv készült, továbbá a lakossági igényfelmérés és tájékoztatás kapcsán merültek fel költségek.

A támogatási kérelmek bírálata folyamatban van, hiánypótlás tejesítése megtörtént, az eredmény leghamarabb 2025. májusában várható.

CERV- Urban Resilience through Building Advanced Networks and Environmental Technologies for Inclusive Communities

Az "URBANETIC: A fenntartható városi életmód előmozdítása innovatív hálózatok és környezetbarát technológiák révén" egy átfogó kezdeményezés, amely különböző tényezőket integrál, hogy a városi környezetet egy zöldebb jövő felé terelje. Célja, hogy pozitív változásokat indítson el, és előkészítse az utat egy fenntarthatóbb városfejlesztés felé és befogadó jövő felé a városi közösségek számára. Fókuszált kulcsterületek: Környezeti fenntarthatóság, erőforrás-hatékonyság, társadalmi befogadás, ellenálló képesség. Sajnos a pályázat nem nyert támogatást.

CERV-For better Europe, for a cleaner Europe

A projekt célja, hogy célzott helyi közösségi fellépéssel kezelje az éghajlatváltozás jelenlegi és egyre sürgetőbb problémáit. A Kárpát-medence globális és specifikus környezeti problémáit is kollektív cselekvéssel kell kezelni, azáltal, hogy a Kárpát-medencében Ennek érdekében a projekt Magyarország, Románia, Szlovákia és Olaszország testvérvárosait összefogva nyújtott be pályázatot, ami sajnos nem nyert támogatást.

CERV- European treasure – nature and culture

A projekt célja, hogy az európai kulturális és természeti értékek védelmére és megőrzésére nagyobb figyelmet összpontosítsunk. A projekt magyarországi partnerei, Horvátország, Szlovákia, Románia, Ausztria és Olaszország helyi műhelymunkák és figyelemfelkeltő tevékenységek révén oktatást végeznek a következő témák alapján prezentációk, kreatív feladatok, amelyek megkönnyítik a fiatal felnőttek közösségét egy konkrét helyi klímaváltozással és kulturális konfliktus megoldására problémájának megoldását a "kaláka" nevű speciális közösségépítési módszerrel. Sajnos a pályázat nem nyert támogatást.

A PÁLYÁZATI OSZTÁLY ÁLTAL KEZELT EGYÉB FELADATOK

Zöld Infrastruktúra Fejlesztési- és Fenntartási Akcióterv (ZIFFA) készítése

Zöldinfrastruktúrának nevezzük a természetes-, félig természetes és természetközeli területek valamint az ökológiai funkciót betöltő egyéb növényzettel fedett, illetve vizek és vízparti ökoszisztémák hálózatát. A zöldinfrastruktúra területei multifunkcionális erőforrások, amelyek sokoldalú ökoszisztéma-szolgáltatások nyújtására képesek. Az ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartása, fejlesztése a zöldinfrastruktúra stratégiai tervezésével fejlesztésével és kezelésével biztosítható.

A ZIFFA készítésével a cél egy olyan, középtávra szóló akcióterv létrehozása, amely a zöld infrastruktúra fejlesztéséhez egy hatékony, fenntartható jövőképet alkot, ugyanakkor a konkrét intézkedések szintjéig részletezi a szükséges beavatkozásokat. Felméri és nyilvántartásba veszi a létező, illetve a potenciális zöld infrastruktúra elemeket egy zöld infrastruktúra kataszterben. Ez a kataszter tartalmazza a hálózatot alkotó „zöld” és „kék” elemeket és azok rendszereit. elemeinek kiértékelésével rávilágít a hiányosságokra; kijelöli a lehetséges és szükséges fejlesztési fenntartási és ellenőrzési irányokat és területeket a város Integrált Településfejlesztési Stratégiájával (ITS) és az ahhoz kapcsolódó Akcióterületi Tervvel összhangban. Az így létrejövő célrendszer iránymutatást ad a további tervezéshez, a fejlesztésekhez és a fenntartáshoz egyaránt.

2024-es évben elkezdődtek az előkészületek az akcióterv kialakításához és szerződéskötésre került sor a vállalkozóval, aki elkészíti a szakmai dokumentációt.

Tisztelettel kérem a szöveges beszámoló szíves tudomásul vételét!

Budapest, 2025. április 14.

Tisztelettel:

Fejér Máté

Társadalomfejlesztési Főosztály

Főosztályvezető