# Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló

Polgármestere

Szám: 123-405/2018

Nyílt ülésen tárgyalandó!

Napirend száma:……………….

Képviselő-testület

2018. május 31-i ülésére

# Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy:

A „Napraforgó óvoda felújítása” tárgyú, közbeszerzési eljárás lezárása

# I. Előzmények

A Képviselő-testület a 20/2018. (II.15) Öh. számú normatív határozatával 2018. áprilisi rendes Kt. ülésig a Tulajdonosi és Közbeszerzési bizottságra ruházta a nettó 50 millió forintot meghaladó becsült értékű közbeszerzéssel kapcsolatos egyedi döntéséket. (1. sz. melléklet)

A Tulajdonosi és közbeszerzési Bizottság a 83/2018. (III. 20.) TKB. számú határozatával döntött a tárgyi közbeszerzési eljárás megindításáról (2. sz. melléklet). A határozat alapján az eljárást a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) Harmadik rész 113. § (1) bekezdés szerinti összefoglaló tájékoztatóval induló nyílt közbeszerzési eljárásra meghatározott rendelkezések szerint folytattuk le. A közbeszerzés becsült értéke nettó 73.500. 000,- forintban került meghatározásra.

Az érdeklődésüket jelző, valamint a Kbt. által előírt saját kezdeményezésre kiválasztott gazdasági szereplőknek 2018. április 10. napján került közvetlenül megküldésre az ajánlattételi felhívás, közbeszerzési dokumentáció, valamint ugyanezen időponttól Honlapunkon elérhető és letölthető volt a teljes műszaki dokumentáció és árazatlan költségvetési kiírás.

Érdeklődésüket az alábbi gazdasági szereplők jelezték:

DCS-BAU Kft.

Trend Építő Zrt.

Tim-Baumont Kft.

Laterex Építő Zrt.

Silda Group 8 Kft.

ARTemisz & Sofia Építőipari Kft.

Jánosik éa Társai Kft.

Pritamin Trend Kft.

Best Solution Konstrukt Kft.

Weiser Károly egyéni vállalkozó

Saját kezdeményezésre kiválasztott gazdasági szereplők:

Cserkúti Generál Kft.

DIQPIB Kft.

WEST HUNGÁRIA BAU Kft.

2018. április 25.-i ajánlattételi határidőre két gazdasági érdeklődő nyújtotta be ajánlatát.

Első ajánlat:

Ajánlattevő neve: DCS – BAU Kft.

Ajánlattevő székhelye: 4400 Nyíregyháza, Tünde utca 12.

Az ajánlat főbb számszerűsíthető adatai:

| - Szumma vállalási ár (nettó HUF) | 77.952.777.-Ft |
| --- | --- |
| - Jótállás időtartama ( hónap) | 60 hónap |
| - Napi késedelmi kötbér mértéke (%) | 1,5% /nap |

Második ajánlat:

Ajánlattevő neve: Jánosik és Társai Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1047 Budapest, Attila utca 34.

Az ajánlat főbb számszerűsíthető adatai:

| 1. Szumma vállalási ár (nettó HUF) | 97.963.604.-Ft |
| --- | --- |
| 2. Jótállás időtartama (hónap) | 60 hónap |
| 3. Napi késedelmi kötbér mértéke (%) | 1,5% /nap |

Az értékelés során s Bíráló Bizottság egy alkalommal ülésezett és elvégezte az ajánlatok értékelését (3. számú melléklet).

A Kbt. 71. § alapján az előzetes ellenőrzés körében szükséges volt az ajánlattevőket hiánypótlásra felszólítani. A Bírálóbizottság elvégezte az ajánlatok értékelését, ennek eredménye az alábbi táblázatokban látható.

| Az értékelés részszempontjai | DCS-BAU Kft. | Értékelési pontszám | Értékelési pontszám és súlyszám szorzata | Jánosik és Társai Kft. | Értékelési pontszám | Értékelési pontszám és súlyszám szorzata |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Szumma vállalási ár (tartalékkeret nélkül számított nettó HUF) (70) | nettó 77.952.777.- HUF | 100 | 7000 | nettó 97.963.604 .-HUF | 79,77 | 5583,9 |
| Jótállási időtartam (min. 36, max 60 hónap) (15) | 60 hónap | 100 | 1500 | 60 hónap | 100 | 1500 |
| Napi késedelmi kötbér mértéke (min. 0,5%, max. 1,5%/nap) (15) | 1,5 %/nap | 100 | 1500 | 1,5 %/nap | 100 | 1500 |
| A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok összegei ajánlattevőnként: |  |  | 10000 |  |  | 8583,9 |

A Bírálóbizottság megállapította, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a DCS – BAU Kft. tette, ő kapta a legmagasabb pontszámot. Ezt követően vizsgálta, hogy melyik Ajánlattevőtől kérje be az utólagos ellenőrzés körébe (Kbt. 69. § (4) bek.) tartozó alkalmassági kritériumokat. Megállapította, hogy az értékelésben második helyen álló Jánosik és Társai Kft. ajánlati ára több,  mint 20 millió forinttal haladja meg az első helyezett ajánlati árát, így csak a DCS – BAU Kft. Ajánlattevőt szólítja fel az utólagos ellenőrzés körébe tartozó igazolások benyújtására.

Az utólagos ellenőrzés körébe tartozó igazolásokat határidőre beküldte a DCS – BAU Kft..

A Bírálóbizottság megállapította, hogy a DCS – BAU Kft. maradéktalanul megfelel az alkalmasság igazolására előírt követelményeknek. Erre tekintettel a Jánosik és Társai Kft. alkalmasságát nem vizsgálta.

# II. Vélemények

A Bírálóbizottság az alábbi döntési javaslatot teszi a döntéshozó Képviselő-testületnek:

- Az eljárást minősítse eredményesnek.

- A DCS-BAU Kft. Ajánlattevő ajánlatát minősítse érvényesnek. (A Bírálóbizottság a Jánosik és Társai Kft. Ajánlattevő ajánlatát az utólagos ellenőrzés körébe tartozóan nem vizsgálta.)

- Javasolja, hogy a DCS-BAU Kft. 10 000 pont Ajánlattevő ajánlatát minősítse az eljárás nyertesének.

Gazdasági Osztály véleménye: Észrevételt nem tesz.

Jogi és Törvényességi Osztály véleménye: az előterjesztésben közölt adatok, egyéb információk alapján az előterjesztéshez jogi észrevételt nem tesz.

# III. Bizottsági vélemények

Az előterjesztést a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság tárgyalta, véleményét a bizottság elnöke ismerteti a Képviselő-testület ülésén.

# IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete

……../2018. (V. 31. ) Öh. számú

határozata

A „Napraforgó óvoda felújítása” tárgyú, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.)  113. § (1) bekezdése szerinti közbeszerzési eljárás lezárásáról

1.  Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete a „Napraforgó óvoda felújítása” tárgyú, a Kbt. Harmadik rész 113. § (1) bekezdés szerinti összefoglaló tájékoztató közzétételével megindított nyílt közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítja.

Határidő: 	2018. május 31.

Felelős: 	polgármester

(Főmérnökség, Beruházási és Fejlesztési Csoport vezetője)

2.  Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete a „Napraforgó óvoda felújítása” tárgyú a Kbt. Harmadik rész 113. § (1) bekezdés szerinti összefoglaló tájékoztató közzétételével megindított nyílt közbeszerzési eljárásban a DCS-BAU Kft. Ajánlattevő ajánlatát érvényesnek minősíti.

Határidő:	 2018. június 1. Összegezés kiküldésére.

Felelős: 	 polgármester

(Főmérnökség, Beruházási és Fejlesztési Csoport vezetője)

3.  Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete a „Napraforgó óvoda felújítása” tárgyú a Kbt. Harmadik rész 113. § (1) bekezdés szerinti összefoglaló tájékoztató közzétételével megindított nyílt közbeszerzési eljárásban az eljárás nyertesének a DCS-BAU Kft.  ajánlattevőt minősíti.

Határidő: 	2018. június 1. Összegezés kiküldésére

Felelős: 	polgármester

(Főmérnökség, Beruházási és Fejlesztési Csoport vezetője)

A határozathozatal Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 47. § (1) – (2) bekezdés alapján egyszerű szótöbbséget igényel.

A Kbt. 27. § (5) bekezdése értelmében a döntéshozatal név szerinti szavazással történik.

Budapest, 2018. május 18.

Karácsony Gergely

polgármester

Mellékletek:

1. sz. melléklet: 20/2018. (II.15.) Öh. számú határozat

2. sz. melléklet: 83/2018. (III.20.) TKB, számú határozat

3. sz. melléklet: Bírálóbizottsági jegyzőkönyv

4. sz. melléklet: Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Az előterjesztést készítette:

Polgármesteri Hivatal

Főmérnökség

Fejlesztési és Beruházási Csoport

Napholcz József csoportvezető