TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

a Budapest Főváros XIV. kerület, Zugló közigazgatási területén található legalább 5 albetétes

társasházak és lakásszövetkezeti épületek felújításának pályázati támogatására, amely létrejött

egyrészről

Név:	Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

Cím: 	1145 Budapest, Pétervárad utca 2.

Törzskönyvi azonosító száma:	735771

Statisztikai számjel: 	15735777-8411-321-01

Adószám: 	15735777-2-42

Bankszámlaszám: 	11784009-15514004-00000000

Képviselő: 	Horváth Csaba polgármester

mint Támogató,

másrészről

Társasház:	Budapest XIV. kerület…………………...Társasház

Cím: 	114…… Budapest XIV. kerület, ………………………..

Helyrajzi szám:	……………………..

Adószám: 	……………………..

Bankszámlaszám: 	…………………………………………….

Képviselő:	…………………………………………….közös képviselő

Képviselő címe:	…………………………………………….

mint Támogatott, a továbbiakban együttesen: Felek,

valamint

Név:	Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Cím: 	1145 Budapest, Pétervárad utca 11-17.

Cégjegyzékszám: 	01-10-043-003

Statisztikai számjel:	12099461-6832-114-01

Adószám:	12099461-2-42

Bankszámlaszám: 	10102093-05220703-00000005

Képviselő: 	Bernula István Bertold vezérigazgató,

mint a Támogató képviseletében eljáró Közreműködő,

között az alábbi feltételekkel:

- ELŐZMÉNYEK

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 2023. évi költségvetésről szóló 4/2023. (III. 1.) önkormányzati rendelet 12. melléklete alapján Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete a Budapest XIV. kerület Zugló közigazgatási területén található legalább 5 albetétes társasházaknak és lakásszövetkezeti épületeknek nyújtható, kamatmentes visszatérítendő felújítási támogatást biztosít a társasházi fejlesztésekre. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete a 234/2023. (VI. 29.) önkormányzati határozatában a pályázat kiírását elfogadta. A Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete a ……… /2024 (II. 29.) sz. önkormányzati határozatában döntött a támogatásban részesítendő Társasházakról.

- A szerződés tárgya

  - Jelen szerződés keretében a Támogató vállalja, hogy a Támogatott részére egy alkalommal, ……………………….Ft, azaz ……………………………………….forint visszatérítendő kamatmentes támogatást biztosít a benyújtott pályázatban szereplő felújítás (a továbbiakban: kivitelezés) költségének legfeljebb 50%-ban történő biztosítására.

  - A Támogatás összege nem lehet magasabb a jóváhagyott támogatás összegénél. A kivitelezés összegének csökkenése esetén a Támogatás összege a kivitelezés teljes költségének 50%-át nem haladhatja meg.

  - A kivitelezés megnevezése, rövid leírása: …………………………………………….

  - A Támogatott legkésőbb e szerződés aláírását követő egy éven belül köteles befejezni a kivitelezést.

  - A Támogatott a Gazdasági Bizottságnak címzett és a Közreműködőhöz, a határidő lejárata előtt legalább 30 naptári nappal benyújtott kérelmére a Gazdasági Bizottság a kivitelezés határidejét legfeljebb egy alkalommal, négy hónappal meghosszabbíthatja, különös méltánylást érdemlő esetben további 3 hónappal meghosszabbíthatja.

  - A különös méltánylást érdemlő esetek kivételével a határidőn túli befejezés esetén nem fizethető ki a támogatás.

  - A Támogatott köteles e szerződés alapján nyújtott támogatást kiegészítve, a kivitelezés teljes költségét fedező pénzügyi fedezetet (saját erő) biztosítani és azt a kivitelezés költségeinek fedezésére fordítani.

  - A Támogatott vállalja, hogy a megítélt támogatási összegről a Közreműködő által készített hirdetményt kifüggeszti a társasház vagy lakásszövetkezet hirdető tábláján a pályázat elnyerésétől számított 2 év időtartamban.

- A KIVITELEZÉS és a támogatás felhasználásának ellenőrzése, ELSZÁMOLÁS

  - A kivitelezést a Közreműködő képviselője jogosult ellenőrizni. A Közreműködő csak a jogszabályok és előírások betartásával elkészült kivitelezés támogatását javasolja kifizetésre. Amennyiben a kivitelezés hibás, hiányos, a Közreműködő a támogatást csak a hibajavítást, vagy a munka jogszabályoknak és a műszaki előírásoknak megfelelő befejezését követően javasolja kifizetésre. A hibás teljesítés megítélésénél a Közreműködő nem veszi figyelembe, hogy a hibás teljesítés harmadik személynek róható fel. Hiányosság, hiba, nem megfelelő kivitelezés esetén a Támogatott köteles a Közreműködő által megjelölt hibajavítást, hiánypótlást elvégeztetni és a Közreműködő által megjelölt dokumentumokat a hiánypótlási felszólításban megjelölt határidőre benyújtani. Amennyiben a dokumentáció nem teljes körű és nem elégíti ki a támogatás kifizetésének jóváhagyásához szükséges követelményt, a Közreműködő útmutatást ad további nyilatkozatok megtételére, amelyekkel a támogatás eredményesen lezárható. Amennyiben dokumentum hiányzik és ezt a pályázó hiánypótlási felszólításra sem pótolja, a Támogató jogosult a támogatási szerződést egyoldalúan felbontani.

  - A jóváhagyottól eltérő módon megvalósuló kivitelezés esetén - ha az eltérést a Támogatott a Közreműködőnek nem jelentette be, vagy a Közreműködő az eltérést nem fogadta el -, a Támogató az ilyen kivitelezésre eső támogatást nem folyósítja.

  - A Támogató nem folyósítja a támogatást, ha a pályázó a támogatási szerződésben rögzített feltételeket nem tartja be.

  - A munka megkezdéséről és a munka befejezéséről a Közreműködő képviselőjét folyamatosan, írásban tájékoztatni kell (értesítés a munkaterület átadásáról, részátadások, a munka átadása-átvétele).

  - A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb e szerződés aláírását követő egy éven belül köteles elszámolni.

  - Amennyiben a Támogatott kérelmére a Gazdasági Bizottság a kivitelezési határidőt meghosszabbította, akkor a Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb e határidő lejártáig köteles elszámolni.

  - Az elszámolást a határidő lejárta előtti 15. (tizenötödik) munkanapon 1200-ig kell megkezdeni és 15 munkanapon belül le kell zárni. Az elszámolás helyszíne a Közreműködő hivatalos helyisége (1145 Budapest, Pétervárad utca 11-17.).

  - Az elszámolás a Támogatott hibájából határidőn túl történő megkezdése, vagy 15 munkanapon túl történő lezárása esetén nem fizethető ki a támogatás.

  - 60 naptári napot meghaladó kivitelezés esetén a Támogatottnak műszaki, 60 naptári napot és 16 M Ft + ÁFA költségvetést meghaladó pályázat esetében műszaki és pénzügyi ütemtervet kell a Közreműködőhöz e szerződés aláírásával egy időben benyújtani.

  - Az elszámolás és a támogatás folyósítása a műszaki és pénzügyi ütemezéshez igazodva, a szerződés szerinti munkák részhatáridejű, illetve teljes körű elvégzésének Közreműködő által történő ellenőrzését követően, e szerződésben meghatározott rend szerint, utólag, a pályázó nevére szóló és a pályázó által bemutatott eredeti számlák alapján történik. A bemutatott eredeti számlán a Közreműködő képviselője rögzíti, hogy a számla a támogatás keretében elszámolásra került. Az eredeti számlákról másolatot kell készíteni, amelyen a Közreműködő képviselője aláírásával, a szervezet bélyegzőjével és keltezéssel igazolja, hogy azok az eredetivel mindenben megegyeznek.

  - A Támogató e szerződés szerinti támogatást a Közreműködő által történt ellenőrzést lezáró teljesítés igazolás kiállításától számított 60 naptári napon belül utalja a Támogatott ………..Banknál vezetett ……………………………………………………...számú bankszámlájára.

  - A támogatással érintett kivitelezés dokumentumainak és a kivitelezés műszaki, pénzügyi tartalmának ellenőrzését a Közreműködő látja el. A munka műszaki tartalmának ellenőrzése nem azonos a műszaki ellenőri tevékenységgel. A Közreműködő 1.000.000,- Ft-ot meghaladó kivitelezések esetében csak a Támogatott által bevont műszaki ellenőr nyilatkozatával elfogadott kivitelezés összegét javasolja kifizetésre.

  - A munkavégzés, valamint az elszámolás során az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet előírásait kell betartani. E jogszabály rögzíti az építőipari kivitelezés befejezésekor a kivitelező részéről a megrendelőnek, jelen esetben a Támogatottnak átnyújtandó dokumentumokat.

  - A pályázat elszámolásához szükséges dokumentumok felsorolását a támogatási szerződés mellékleteként a Közreműködő bocsátja a pályázó rendelkezésére.

  - A szakmai elszámolás tartalmazza a kivitelezés megvalósításának szakmai felelőse (műszaki ellenőr) által kiállított nyilatkozatot a kivitelezés vállalkozási szerződés szerinti és a vonatkozó jogszabályok, előírások, műszaki irányelvek szerinti teljesítéséről. A pénzügyi elszámolás tartalmazza a felújítás megvalósításának pénzügyi összegzését és a költségekkel való tételes elszámolást, a költségvetést.

  - A Támogatott a költségvetését úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen a megvalósítással összefüggésben felmerült költségek indokoltságának és szerződésszerű felhasználásának részletes ellenőrzésére.

  - Az elszámoláshoz csatolni kell az elszámolandó számlák másolatát és a kivitelezéshez közvetlenül kapcsolódó dokumentumok másolatát, nyilatkozatokat, engedélyeket, hozzájárulásokat.

  - A kamatmentes támogatást a Támogatottnak 5 év alatt havi egyenlő részletekben kell visszafizetni a Támogató számlája javára. Az első részlet esedékessége a kiutalást követő hónap 10. napja. Ezt követően minden részlet esedékessége az aktuális hó 10. napja.

Abban az esetben, ha 3 hónapnyi részlettel késedelembe esik a Támogatott, úgy a Támogató a Közreműködő fizetési felszólításában megjelölt fizetési határidő lejártát kivetően azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, és ezzel a teljes visszatérítendő támogatás egy összegben esedékessé válik a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:48. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamatokkal együtt.

- Nyilatkozatok ÉS IGAZOLÁSOK

A támogatási szerződés aláírásával a Támogatott kijelenti, hogy:

- a felújítás megvalósítása és elszámolása, továbbá jelen szerződés megkötése során az adatszolgáltatásban valótlan információkat nem közölt, illetve információt nem hallgatott el,

- jelen szerződés megkötésének időpontjában nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás alatt / megszüntetése érdekében bíróság előtti eljárás nem indult, nem áll törlés, vagy megszüntetés alatt, illetve tevékenységét nem szünetelteti, valamint tudomásul veszi, hogy az említett eljárások megindulása esetén támogatásra nem jogosult.

A támogatási szerződés aláírásával egyidejűleg a Támogatott igazolja, hogy:

- a szerződés megkötésének időpontjában nincs esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása és tudomásul veszi, hogy köztartozás fennállása esetén támogatásra nem jogosult,

- az önerős hozzájárulás teljes összege a pályázónak a számlájára befizetésre, illetve átutalásra kerül egy elkülönített al- vagy bankszámlára, illetve, ha a vállalt saját erőt részben vagy egészben hitel biztosítja, akkor a hitelszerződés egy másolati példányának bemutatása szükséges a támogatási szerződés megkötése előtt.

A Támogatott köteles e szerződés aláírásakor nyilatkozni, ha a kivitelezéssel kapcsolatban ÁFA visszaigénylésre jogosult. Ebben az esetben a Támogató a benyújtott költségvetés nettó értékének a 2.1, illetve 2.2 pontokban meghatározott mértékéig nyújt támogatást.

A Támogatott köteles a tudomásra jutástól számított 8 naptári napon belül, írásban bejelenteni a Közreműködőnek, ha a nyilatkozataiban vagy bármely más adatban (a Támogatott azonosító adatait, a képviselőt, a kivitelezőt, a szakmai felelőst is ideértve), illetve e szerződés teljesítését érintő körülményben változás áll be.

- jelen szerződés teljesítése során kapcsolattartók

A Támogató részéről támogatási összeg folyósításának engedélyezésére jogosult személy:

Név: 	Szegvári Etelka

E-mail: szegvari.etelka@zuglo.hu

Közreműködő részéről szakmai kérdésekben:

Név: 	Szebelédiné Engler Annamária

Telefon: +36 70 681 0823

E-mail: tarsahazpalyazat@zugloizrt.hu

Támogatott részéről:

Név: 	…………………….közös képviselő

Telefon …………………….

E-mail:	…………………….

- ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

  - A Támogatott és a pályázatban szereplő, kivitelezést elvégző vállalkozók között kötött szerződés kizárólag a kivitelezői szerződésben résztvevők kötelmét tartalmazhatja. A támogatási szerződésben foglaltak teljesülésének vagy meghiúsulásának ténye nem befolyásolhatja a kivitelezési szerződés teljesülésének, ellenértéke megfizetésének időpontját, mértékét, egyéb feltételeit. A támogatási szerződés független a pályázat kivitelezési szerződéseitől, azokban helytállni önállóan a Támogatottnak kell, sem a Támogató, sem a Közreműködő nem vállal semmilyen anyagi felelősséget a kivitelezési szerződések teljesítéséért.

  - A Támogatottra vonatkozó kötelezések, felszólítások, bírságok és egyéb előírások időbeli hatályai minden tekintetben függetlenek a támogatási szerződés létrejöttétől és teljesülésétől. A Támogató minden, a Támogatott és harmadik fél között meglévő vagy létrejövő, a támogatási szerződésre hivatkozó, e támogatási szerződésben nem szereplő kötelezettséget ezennel kizár.

  - A szerződést érintő lényeges kérdésekben minden értesítést elsősorban elektronikus levélben kell közölni. Az elektronikus adatcsere során a Támogató, a Közreműködő és a Támogatott az elektronikus levelét kézbesítési visszajelzés kérésével küldi el e szerződés 5. pontjában megadott, megfelelő kapcsolattartó elektronikus levélcímére. Kézbesítési visszajelzés esetén a Felek az elektronikus levelet a kézbesítési visszajelzésben szereplő időpontban, a kézbesítési visszajelzés elmaradása esetén három munkanapon belül tekintik kézbesítettnek.

  - Ha a szerződés teljesítése alatt vagy azzal kapcsolatosan vitás kérdések merülnek fel, úgy a Támogatott és a Közreműködő egyeztetéssel igyekeznek a vitás kérdéseket rendezni. Amennyiben nem sikerül, úgy megpróbálják a vitát szakértő vagy közvetítő bevonásával rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitát vagy nézeteltérést a Támogató székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező rendes bíróság elé lehet terjeszteni.

  - A jelen szerződés csak írásban módosítható. Bármilyen megállapodás, módosítás csak akkor érvényes, ha a szerződő felek képviselői azt cégszerűen aláírták és dátummal ellátták.

  - A jelen szerződés négy teljesen megegyező példányban, egyenként 10 oldal terjedelemben készült.

  - A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Sztv.) és az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) rendelkezései az irányadóak.

  - Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről szóló 6/2015. (III.3.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) rendelkezései az irányadók.

  - Támogatott kijelenti, hogy az önkormányzati rendelet rendelkezéseit teljeskörűen megismerte, azokkal tisztában van, magára nézve kötelezőnek tekinti.

  - Támogatott tudomásul veszi, hogy Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a közérdekű adatok közzétételéről és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló 28/2014. (XI. 18.) önkormányzati rendelet alapján Közreműködő - az esetlegesen személyes adatnak minősülő adatok kivételével - a honlapján közzéteszi a támogatási szerződést teljes terjedelmében és annak egyes adatait.

Fogalommagyarázat:

kivitelezés teljes költsége: a pályázat benyújtásakor a kivitelezésre adott árajánlatban meghatározott összeg. Része a kivitelezéshez kapcsolódó műszaki ellenőrzés, felülvizsgálat, hatósági díj, igazgatási szolgáltatási díj, szakhatósági közreműködési díj, illeték stb.

Utólag nem fogadhatók el sem részben, sem teljes egészben azon költségelemek, amelyek nem kifejezetten a kivitelezés költségelemei és az eredeti költségvetésben nem szerepeltek, még akkor sem, ha a kivitelezés tényleges költsége kevesebb, mint az eredeti költségvetésben szereplő kivitelezési költség (pl. a műszaki ellenőrzés költségét csak akkor fogadjuk el, ha az eredeti költségvetésben is szerepelt).

költségvetés módosulása:

- a kivitelező eltér a költségvetésben megadott műszaki tartalomtól (pl. más, (olcsóbb, drágább) anyagot alkalmaz vagy épít be),

- a kivitelezés során pótmunka vagy többletmunka merül fel,

- a kivitelezés során munkarész(ek) maradnak el,

- a benyújtott költségvetésben olyan munka szerepel, amely nem a Támogatottnak a pályázathoz benyújtott alapító okiratában szereplő közös tulajdont érinti (pl. erkélykorlát festése).

bejelentést igénylő műszaki tartalom változása: a pályázathoz benyújtott költségvetésben szereplő műszaki tartalom olyan változása, amely az érintett költségvetési tételek anyag- és díjtételeinek egyidejűleg legalább 10%-os változását idézik elő (pl. cserépfedés helyett zsindelyfedés készítése).

A jelen szerződést a szerződő Felek közös értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2024………………… 				Budapest, 2024…………………

| …………………………………………………….. Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Közreműködő képviseletében Bernula István Bertold vezérigazgató | …………………………………………………….. ………………………………………Társasház Támogatott képviseletében ………………………………….. közös képviselő |
| --- | --- |

Budapest, 2024…………………

……………………………………………………………….

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

Támogató képviseletében

Horváth Csaba

polgármester

Pénzügyi ellenjegyzés:	……………………………………..

1. számú melléklet

Az elszámoláshoz az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet rögzíti az építőipari kivitelezés befejezése után a megrendelőnek, jelen esetben a Támogatottnak átadandó dokumentumokat.

Az alábbiakban felsoroljuk azokat a dokumentumokat, amelyek benyújtása a felújítás mértékének és típusának megfelelő jogszabályi előírások szerint szükséges a pályázat lezárásához és a támogatással való elszámolásához. A felsorolás nem teljeskörű.

- építési engedély

- bontási engedély

- tudomásulvétel

- végleges árajánlat, ami alapján a munka kivitelezése történik

- 60 naptári napot várhatóan meghaladó kivitelezés esetében műszaki ütemterv

- 16 M Ft + ÁFA összeget és 60 naptári napot várhatóan meghaladó kivitelezés esetében pénzügyi ütemterv

- tervezői nyilatkozat

- építési napló

- elektronikus építési napló

- felmérési napló

- felelős műszaki vezetői nyilatkozat

- kivitelezői nyilatkozat

- teljesítés igazolás

- műszaki ellenőr nyilatkozata

- a beépített anyagokra vonatkozó teljesítménynyilatkozatok

- hulladéklap

- lerakóhelyi igazolás

- szolgáltatói nyilatkozat, jegyzőkönyv

- üzembe-helyezési jegyzőkönyv

- nyilatkozat, ha a kivitelezéssel kapcsolatban ÁFA-t igényel vissza

- eredetivel mindenben megegyező számlamásolat

- egyéb:

- egyéb:

- egyéb:

Budapest, 2024……………………….

vezérigazgató

Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató

Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Közreműködő

2. számú melléklet

NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról

A pályázó neve:

Természetes személy lakcíme:

Születési helye, ideje:

Gazdasági társaság esetén székhelye:

Cégjegyzékszáma:

Adószáma:

Képviselőjének neve:

Egyéb szervezet esetén székhelye:

Képviselőjének neve:

Nyilvántartásba vételi okirat száma:

Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az …pont alapján

– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

1. nem áll fenn vagy

2. fennáll az …pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem

Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás

- számú melléklet

Á L T A L Á N O S    F O R G A L M I    A D Ó    N Y I L A T K O Z A T

Az adóügyi helyzettől függően csak egy nyilatkozat tölthető!

A hazai partner szervezet neve:

A partner szervezet nem alanya az ÁFA-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. - PH. ……………………………………………. a partner aláírásra jogosult képviselőjének aláírása és a bélyegző helye 2024. ……………………….

A partner szervezet alanya az ÁFA-nak. A fenti projektben megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-t visszaigényli. Az elszámolásnál az ÁFA nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre. - PH. ……………………………………………. a partner aláírásra jogosult képviselőjének aláírása és a bélyegző helye 2024. ………………….

- PH. ……………………………………………. a partner aláírásra jogosult képviselőjének aláírása és a bélyegző helye A partner szervezet alanya az ÁFA-nak, de a fenti projektben megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeihez kapcsolódó ÁFA-t nem igényelheti vissza. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. 2024. …………………

- számú melléklet

Átláthatósági nyilatkozat

Alulírott ……………………………………………………, mint a114…… Budapest, ……………………..                                                                     társasház (114  Budapest,  ……………………………… ) közös képviselője büntetőjogi és polgári jogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt társasház a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a) bekezdése alapján átlátható szervezetnek minősül.

Budapest, 2024…………………….

közös képviselő

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

3. § (1) E törvény alkalmazásában

1. átlátható szervezet:

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

ba) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és bc) alpont szerinti feltételek fennállnak;

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

50. § (1) Költségvetési támogatás annak nyújtható, aki

a) megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,

b) a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és

c) *  átlátható szervezetnek minősül.

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet z államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

50. § (1a) Jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel kötött visszterhes szerződés esetén az (1) bekezdés szerinti okiratnak az (1) bekezdésben meghatározottakon túl tartalmaznia kell a szervezet képviselőjének nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy átlátható szervezetnek minősül. A szervezet képviselője a nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a kötelezettségvállalót tájékoztatni. A valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a kötelezettségvállaló felmondja vagy – ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll.