Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

Horváth Csaba polgármester

Szám: 123-791/2023.

Nyilvános ülésen tárgyalandó!

Napirend száma: 11.

Képviselő-testület

2023. október 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Előterjesztői kiegészítés a 123-791/2023. számú, „Tájékoztatás a Képviselő-testület két ülése között meghozott polgármesteri döntésről” című előterjesztéshez.

Az előterjesztői kiegészítés indoka: Az előterjesztés előzményi részében említett, Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata és a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Kft.) között 2023. június 19-én létrejött megbízási szerződés (a továbbiakban: Megbízási szerződés) alapján a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. elvégeztette a Megbízási szerződésben meghatározott felújítási munkákat (az igazolt teljesítés alapján az Önkormányzat az eredetileg biztosított 20 000 000 Ft-ból 17 800 000 Ft megbízási díjat megfizetett). Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. a Megbízási szerződés teljesítéseként elvégzett munkálatokon túl, további felújítási munkák elvégzését is szükségesnek tartotta a fennmaradt 2 200 000 Ft összegen belül (az étkező helyiség belső falainak gipszkartonozása, festése; az étkező külső, rövidebb oldalfalának a szigetelése, festése; a gondnoki épületen belüli részleges vízvezeték csere és a földfelszín alatt kb. 8 m hosszúságban ezen épület és a vízelzáró közötti vízvezeték csere). A Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Kft. a munkálatokat elvégeztette, azonban a megbízási díj kifizetése érdekében a feleknek (Önkormányzat - Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Kft.) megbízási szerződést kell kötniük.

Előterjesztői kiegészítés:

1) A döntési javaslat az alábbiak szerint módosul:

„Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. és az 
5. melléklet szerinti határozati javaslatot elfogadja.”

2) Az előterjesztés kiegészül a jelen előterjesztői kiegészítés 5. és 6. mellékletével.

- Budapest, 2023. október 20.

- Horváth Csaba s.k.

- polgármester

5. melléklet a 123-791/2023. előterjesztéshez

„Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő - testülete

…../2023. (X. 26.) önkormányzati határozata

megbízási szerződés megkötéséről Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata és a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megköti a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal az előterjesztés 6. mellékletét képező megbízási szerződést; és felkéri a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő:	A szerződés aláírására: 2023. november 2.

Felelős: 	polgármester (Jogi Főosztály)

6. melléklet a 123-791/2023. előterjesztéshez

Megbízási szerződés

amely létrejött egyrészről

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (1145 Budapest, Pétervárad u. 2, adószáma: 15735777-2-42, törzskönyvi azonosító száma: 735771, képviseli: Horváth Csaba polgármester), a továbbiakban: Megbízó, másrészről:

a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 5-9., cégjegyzékszám: 01 09 952368, adószám: 23088441-2-42, képviselője: Hámori György ügyvezető) – a továbbiakban: Megbízott, együttes említésük esetén: Felek – között a mai napon, az alábbi feltételekkel.

1.) A Megbízó az 1/1 tulajdoni hányad arányú, kizárólagos tulajdonát képező a Budapest III. kerületi ingatlan-nyilvántartásban 63647 és 63648 hrsz. alatt felvett, természetben a 1130 Budapest, Királyok útja 315 szám alatt található, mindösszesen 7259 nm alapterületű „kivett üdülőépület, udvar” ingatlan-nyilvántartási megjelölésű ingatlanokat (a továbbiakban: Ingatlan) a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének 86/2022. (IV. 11.) önkormányzati határozatával a Megbízott részére haszonkölcsönbe adta.

2.) A Megbízó a Képviselő-testület 123-……/2023. (……) önkormányzati határozata alapján megbízza a Megbízottat, hogy az Ingatlan felújítására irányuló beszerzési eljárást, mint ajánlatkérő folytassa le, és a nyertes ajánlattevővel az Ingatlan felújítás tárgyában a vállalkozási szerződést kösse meg, valamint a kivitelezéshez kapcsolódó műszaki feladatokat készítse elő és a kivitelezést bonyolítsa le az Önkormányzat költségvetésében biztosított legfeljebb bruttó 2 200 000 Ft – azaz kettőmillió-kettőszázezer forint - megbízási díj erejéig.

3.1.) A Megbízott vállalja, hogy a felújítási munkákat az alább körülírt és specifikált műszaki tartalommal, kifogástalan módon és minőségben végezteti el:

- étkező helyiség belső falainak gipszkartonozása, festése

- az étkező külső, rövidebb oldalfalának a szigetelése, festése

- a gondnoki épületen belüli részleges vízvezeték csere és a földfelszín alatt kb. 8 m hosszúságban ezen épület és a vízelzáró közötti vízvezeték csere.

3.2.) Megbízott köteles jelen szerződésben körülírt és specifikált szolgáltatást kifogástalan módon és minőségben elvégeztetni. A Megbízott a feladatoknak a Megbízó igényeinek és érdekeinek megfelelően, a szakmai szabályok figyelembevételével, a Megbízó kizárólagos tulajdonában álló gazdasági társaságtól elvárható gondossággal és szakmai színvonalon köteles eleget tenni. A Megbízott szavatolja, hogy a vállalkozási munka minősége mind a felhasznált anyagok, mind a kivitelezés szempontjából megfelel a jelen szerződésben és a hatályos jogszabályokban foglalt követelményeknek.

3.3.) A Megbízott a kivitelezésre kötött vállalkozási szerződésben foglaltaknak megfelelő, de legfeljebb a teljes vállalkozói díj 50 %-áig terjedő összegű előleg számlát állíthat ki a Megbízó részére a vállalkozási szerződés aláírását követő 8 napon belül, melynek alapján az előleget a Megbízó a Megbízottnak 8 napon belül átutalja.

3.4.) A Megbízott a vállalkozási szerződésben meghatározott véghatáridőre megfelelő minőségben és szerződésszerűen, bizonylatokkal, a műszaki ellenőri teljesítésigazolást is tartalmazó, a kivitelezés helyszínén átadott teljesítési jelentéssel igazolt teljesítés, és a Megbízó általi teljesítésigazolást követően állítja ki a fennmaradó vállalkozói díjról a végszámlát, melynek alapján Megbízó által készített teljesítési jelentés elfogadását követően jogosult a megbízási díj végszámlázására, melynek összegét a Megbízó a Megbízottnak 8 napon belül átutalja.

3.5.) Az előlegszámla és a végszámla összege együttesen nem haladhatja meg a 2.) pontban meghatározott összeget.

4.) Megbízott felelőssége a kivitelezési munkáknak az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben (továbbiakban: Étvr.) meghatározottak alapján, első osztályú minőségben történő teljesítése.

5.) Megbízó részéről eljáró kapcsolattartó: Léhmann Balázs főosztályvezető (Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal, Főmérnökség), aki Megbízott teljesítési jelentései, a bizonylatok, szerződések, helyszíni szemle és a műszaki ellenőr teljesítésigazolása alapján jogosult a jelen szerződésben részletezett teljesítések szakmai teljesítésgazolására is. Megbízó egyoldalú nyilatkozattal megváltoztathatja a kapcsolattartó, teljesítésigazoló személyét.

6.) A Megbízott tudomásul veszi, hogy Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a közérdekű adatok közzétételéről és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló 28/2014. (XI. 18.) ön-kormányzati rendelete alapján Megbízó - az esetlegesen személyes adatnak minősülő adatok kivételével - a honlapján közzéteszi a megbízási szerződést teljes terjedelmében és annak egyes adatait.

7.) A Megbízó a jelen szerződés aláírásával a Megbízott által elvégzendő 3.1.) alpontban meghatározott felújítási munkák jelen szerződésben foglaltaknak megfelelő elvégzését elismeri.

8.) A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

9.) Jelen szerződést Felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírják. A szerződés 5 eredeti példányban készült, melyből 3 példány a Megbízót, 2 példány a Megbízottat illeti meg.

Budapest, 2023………………… 			Budapest, 2023……………………….

| ……………………………………………. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviseletében: Horváth Csaba polgármester | ……………………………………………. Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nonprofit Korlátolt felelősségű Társaság Képviseletében: Hámori György ügyvezető |
| --- | --- |

Pénzügyi ellenjegyzés:

……………………………………………….

Szegvári Etelka

Gazdasági főosztályvezető