Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló

Alpolgármestere

Szám: 123-505/2020

Nyilvános ülésen tárgyalandó!

Napirend száma: ……………….

Képviselő-testület

2020. szeptember 17-i rendkívüli ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy:	 „Az Egészséges Budapest program finanszírozásában orvosi rendelők felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

I. Előzmények

A fővárosi egészségügyi alapellátás és járóbeteg szakellátás fejlesztésének az Egészséges Budapest Program keretében történő megvalósításával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1041/2020. (II. 17.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) alapján a Támogató bruttó 807 000 000,- Ft támogatásban részesítette Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatát.

A támogatási intenzitás 100 %, épületfelújítás, korszerűsítés elvégzésére 657 000 000,- Ft, orvosi eszköz-fejlesztésre 150 000 000,- Ft fordítható. A támogatás felhasználásának véghatárideje: 2021. június 30.

A Zuglói Egészségügyi Szolgálat (a továbbiakban: ZESZ) elkészítette a támogatás igényléséhez szükséges részletes szakmai programot, a Támogató Okirat 2020. június 16-án az egészségügyért felelős államtitkár részéről aláírásra került. A támogatott tevékenység megvalósításában közreműködőként részt vesz a ZESZ (eszközbeszerzés), valamint a Zuglói Városgazdálkodási Zrt. (épületfelújítás).

A ZESZ a Csertő park 3/b-c. közelmúltban felújított rendelőjét kivéve a 12 rendelőintézetre elkészítette a jelenlegi állapot bemutatását, és jelezte a sürgősebb felújításokat. Ebből az összeállításból kiindulva tervező szakcéget bíztunk meg, amely elvégezte a rendelők helyszíni felmérését, megtervezte, és költségvetést készített az elvégzendő felújítási munkákra. Többszöri helyszíni egyeztetés alapján alakult ki a közbeszerzési eljárás alapját képező költségvetési kiírás.

A felújítási munkák az alábbi fő területekre terjednek ki:

- A külső térelhatároló szerkezetek az érvényben lévő hőtechnikai előírásoknak megfelelő kialakítása, elsődleges cél az energiafelhasználás racionalizálása és csökkentése.

- A komplex, valamennyi fogyatékosság igényét is figyelembe vevő akadálymentes környezet követelményeinek kialakítása.

- A belső egészségügyi ellátó terek megújítása, padlócserék, világításkorszerűsítés, a vizesblokkok felújítása, mai igényeknek megfelelő kialakítása.

- Az elektromos hálózatok felülvizsgálata, korszerűsítése.

A kivitelezés becsült értéke indikatív árajánlat alapján nettó 480 000 000 Ft.+ÁFA.

II. Vélemények

A Képviselő-testület 1/2020. (II. 27.) normatív határozata I. 2. és III. 1. 3. értelmében a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik a nettó 100 millió forint becsült értéket meghaladó közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos döntések meghozatala az eljárások megindítása és lezárása tekintetében.

A közbeszerzési eljárást nemzeti eljárásrendben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.)  112.§ (1) bekezdés b) pontja alapján kell lefolytatni.

A közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, valamint a szerződéstervezetet dr. Varga Dóra Katalin felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó készítette el (2-3. sz. mellékletek).

Az előterjesztést véleményezik:

Gazdasági Főosztály: A ZESZ rendelőinek felújítása tárgyában Eseti megállapodást kötött az Önkormányzat a ZVK Zrt-vel 657 millió Ft értékben. Az Egészséges Budapest program támogatási összege (807 millió Ft) 2020. július 2-án beérkezett az önkormányzat számlájára.

Jogi Főosztály: Az előterjesztésben közölt adatok, egyéb információk alapján az előterjesztéshez észrevételt nem tesz.

III. Bizottsági vélemények

Az előterjesztést a Gazdasági Bizottság tárgyalja, véleményét a bizottság elnöke a testületi ülésen ismerteti

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Az Egészséges Budapest program finanszírozásában orvosi rendelők felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti Ajánlattételi felhívással a Kbt. 112.§ (1) bekezdés b) pontja szerint megindítja.

Határidő: a döntést követő 1 héten belül (az eljárás megindítására)

Felelős: Baracskai Gábor vezérigazgató

A határozathozatal Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 47. § (1) – (2) bekezdés alapján egyszerű szótöbbséget igényel.

Budapest, 2020. szeptember 9.

Hajdu Flórián

alpolgármester

Mellékletek:

- számú melléklet: határozati javaslat

- számú melléklet: 1041/2020. (II. 17.) Korm. határozat

- számú melléklet: ajánlattételi felhívás

- számú melléklet: szerződéstervezet

A mellékletek a www.govcenter.hu felületen elérhetőek

Az előterjesztést készítette:

Napholcz József Zuglói Zrt.

(Beruházási, Városüzemeltetési és Karbantartási Igazgató)