Zugló-központ fejlesztései

tájékoztató

Bosnyák tér kialakítása

Előzmények:

- 2006. 06. 12-én Adásvételi Szerződés jött létre Zugló Önkormányzata (Eladó) és Echo Investment S.A (székhely: Kilce Zagnanska 27, Lengyelország cg:0000007025, adószám. 657-023-09-12 képviselik közös aláírással: Andrzej Majcher (az igazgazóság elnöke) és Piotr Gromniak (igazgatóság tagja) urak, mint törvényes képviselők, vevő) között a 31267/94 hrsz-ú (bejegyzett, belterületi kivett sporttelep művelési ágú, az ingatlannyilvántartás szerint 68.417 m2 alapterületű), természetben a Bp. XIV. kerület Csömöri út – Rákospatak utca – Bosnyák utca – Lőcsei út által határolt területen található Csömöri úti, részben beépített földingatlan vonatkozásában.

Vevőt a vételár megfizetésén túl az Adásvételi Szerződés aláírását követő 5 éven belül beépítési kötelezettség terhelte „Kerültetközpont” létrehozására, a Szerződés Preambulumában jelzettek, illetve a Részletes Pályázati Kiírás és mellékletei vonatkozó pontjában foglaltak szerint.

Az Adásvételi Szerződés 16. pontja azt is kimondja, hogy amennyiben a Vevő az ingatlant a beépítési kötelezettség lejárta illetve annak végrehajtása előtt részben vagy egészben el kívánja adni, Eladót köteles értesíteni és az erről szóló Szerződés hatályosulásához írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát kérni. Eladó 15 napon belül köteles hozzájáruló nyilatkozatát kiadni, amennyiben a Szerződés vevője (3. fél) a jelen szerződés rendelkezéseit – különösen a beépítési kötelezettség teljesítését magára nézve kötelezőnek elismeri.

- Eredeti szerződés 2007. 01. 18-án és 2015. július 2.-án módosításra került.

- 2018. július 24-én az Önkormányzat és Mundo Shopping Center Development Kft. és BAYER CONSTRUCT Építőipari és Szolgáltató Zrt. között Megállapodás jött létre (a Képviselő-testület 261/2018. (VII.06.) Öh számú határozat szerint)

A Megállapodás II. pontja:

II. A Felek rögzítik, hogy a 2006. 06. 12-én megkötött Adásvételi Szerződés 2007. 01. 18. napján kelt első módosítás és kiegészítése 4.3 pontja az ECHO SA és az Echo Kft.-t az Önkormányzattal szemben egyetemlegesen terhelő legfeljebb 500.000 euró összegű késedelmi kötbér fizetési kötelezettségről rendelkezik, melyről a Felek peren kívüli egyezség formájában a III. pont szerint kívánnak megállapodni.

A Megállapodás III. pontja:

III. Felek a jelen peren kívüli egyezség formájában megállapodnak, hogy a Mundo Kft. és a Bayer Construct Zrt. egyetemlegesen köteles az Önkormányzat részére 150.000.000,- Ft, azaz százötvenmillió forint összeget megfizetni, a Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat és a Zugló Kerületi Szabályozási Terv IV. pont szerinti módosításának hatályba lépését és a településrendezési szerződés aláírását követő 15 napon belül.

A Megállapodás IV. pontja:

IV. Az Önkormányzat a beruházás megvalósíthatósága érdekében jelen megállapodás keretében kötelezettséget vállal arra, hogy a Képviselő-testület a Budapest belterület, 31267/132, 31267/133, 31267/134, 31267/135 helyrajzi számú ingatlanok vonatkozásában a Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzat (a továbbiakban: ZKVÉSZ) és a Zugló Kerületi Szabályozási Tervnek (a továbbiakban: ZKSZT) - a telepítési tanulmányterv elfogadását követően - a teljes beépíthetőséghez viszonyított 15 %-os mértékű lakásfunkció megvalósítása érdekében a módosításáról döntsön, a Mundo Kft., a Bayer Construct Zrt. és az Önkormányzat közötti háromoldalú településrendezési szerződés megkötésére vonatkozó döntés meghozatalával egyidejűleg.

- 2018. június 18-tól a MUNDO Kft. jogutódja: BAYER Construct Zrt. és a Bayer Development Kft. lesz.

- 2020. április 9.( beruházói aláírás és ellenjegyzés) – Településrendezési szerződés (TRSZ) jön létre az Önkormányzat és  Bayer Development Kft. (Beruházó1), BAYER Construct Zrt. (Beruházó2) és Zugló-Városközpont Ingatlanfejlesztő Kft. (Beruházó3) között.

A TRSZ előzményében 1.1 pont alatt megismétli a 2018. július 24-én megkötött Megállapodás IV. pontját, a 1.2 pontjában leírja, hogy a 150.000.000,- Ft, megfizetését az 1.1 pontban foglalt ZKVÉSZ  és ZKSZT  módosításának hatályba lépését követő 15 napon belül teljesítik.

A TRSZ 1.3 pontja kimondja, hogy az Önkormányzat kötelezettséget vállalt a ZKVÉSZ  és ZKSZT  fentiekben taglalt módosítására a 261/2018. (VII.6) önkormányzati határozatával (ez a TRSZ szövegét elfogadó képviselő-testületi határozat)

A képviselőtestület által jóváhagyott rendelet elfogadását követően a TRSZ-ben meghatározott összeg befizetésre került.

A TRSZ 2 pontja kimondja, hogy az Előzményekre tekintettel a Felek településrendezési szerződést kötnek, amelyben a felek kötelezettségét rögzítik.

A TRSZ 3.1.1 pontja:

3.1.1.	Beruházó1-2 egyetemlegesen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Megállapodás alapján, a Megállapodás szerinti összeget, azaz összesen bruttó 150.000.000,- Ft-ot (azaz egyszázötvenmillió forintot) az Önkormányzat részére megfizetnek az azt követő 15 napon belül, hogy a Zugló Kerületi Építési Szabályzata és a Zugló Kerületi Szabályozási Terv Szabályozással érintett területre vonatkozó, fenti 1.1 pontban részletezettnek megfelelő módosítása hatályba lépett.

A TRSZ-ben foglalt Önkormányzati kötelezettség vállalások:

3.2.1.	Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy Zugló Kerületi Építési Szabályzatát és Zugló Kerületi Szabályozási Tervét úgy módosítja, hogy azok a Szabályozással érintett területen lehetővé tegyék a jelen szerződés 1. számú melléklete szerint a teljes beépíthetőséghez viszonyított 15 %-os mértékű lakásfunkció megvalósítását.

3.2.2.	Vállalja, hogy jelen szerződés szerinti módosított Zugló Kerületi Építési Szabályzat és Zugló Kerületi Szabályozási Terv elfogadásáról szóló önkormányzati rendelet egy hitelesített példányát az elfogadást követő 15 napon belül megküldi a Beruházóknak.

A TRSZ 1. melléklet tartalma: Vt-M/1 jelű mellékközpont terület építési övezet

86. § (1) A Vt-M/1 jelű építési övezet telkén megengedett rendeltetés:

a) a kereskedelmi, szolgáltató,

b) a vendéglátó,

c) a hitéleti,

d) a nevelési, oktatási,

e) az egészségügyi, szociális,

f) a kulturális, közösségi szórakoztató,

g) a szállás jellegű,

h) az igazgatási,

i) az iroda

j) a sport vagy

k) a lakó*

* A Vt-M/1 jelű építési övezetben elhelyezkedő 31267/132, 31267/133, 31267/134 és 31267/135 helyrajzi számú ingatlanokon a teljes beépíthetőséghez (terepszint alatt és felett építhető összesített szintterület) viszonyított legfeljebb 15%-os mértékben lakásfunkció megengedett.

A TRSZ alapján az Önkormányzat (Megrendelő) Zugló-Városközpont Ingatlanfejlesztő Kft.(Költségviselő) és Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. (Tervező) között 2020. 11.17-én aláírt Tervezési Szerződés jött létre.

A Tervezési Szerződés tárgya (1) pont: Zugló városközpont területén 15% lakó funkciót megengedő kerületi építési szabályzat módosítást alátámaszt, jóváhagyandó munkarészének kidolgozása, az érintett övezet a Tervezési Szerződés 4. melléklete jelöli.

A ZKVÉSZ  és ZKSZT  módosító 2/2021. (I.29.) számú rendeletet a Képviselő-testület jogkörében eljárva Polgármester úr 2021. 01. 28-én fogadta el.

Ezzel a szerződésben vállat kötelezettséget az Önkormányzat teljesítette.

A beruházó ugyan késedelemmel, de szintén eleget tett fizetési kötelezettségének.

Önkormányzati épület kialakítása

Az előzményekkel párhuzamosan a költségvetésben biztosított fedezet terhére tervezési pályázat keretében az Önkormányzat is elkészítette a leendő városközpont koncepcióterveit.

A legkedvezőbb tervezési ajánlat alapján a Lima design Kft -vel kötöttünk szerződést 32 559 200 ft vállalási összeggel.

A jelenlegi piac területére, valamit a piac területébe beékelődő önkormányzati telekre a kialakítandó funkciókra elkészültek el a koncepciótervek.

A koncepciótervek készítése során minden érintett féllel többszöri egyeztetés után, a koncepciók kialakulásakor véleményüket a tervben átdolgoztattuk.

Ezen vélemények alapján a területen aránylag optimálisan helyezhetők el a tervezett funkciók, így az új szakorvosi rendelő, a megújuló piac és nem utolsósorban a kerület új polgármesteri hivatala.

Az elkészült végleges koncepcióterv alapján szintén tervpályázat kiírásával lehet a végleges terveket elkészíttetni, mely az engedélyes és kiviteli terveket tartalmazza.

A tervek készítése során a funkciók kialakítása mellett a minél nagyobb többfunkciós tér, valamint a zöldfelület kialakítására is figyelmet fordítottunk. A végleges tervek elkészítése során az egyes funkciók kialakítása helyiségméretigénye tovább egyeztethetők, hogy a véglegesítés során az igények minél jobban optimalizálhatók legyenek. Így a piac és a szakorvosi megközelítése, bejárata még finomítható, felcserélhető.

A koncepciótervek jelen tájékoztatóval együtt bemutatásra kerülnek.

A szabályozási rendelet, valamint a koncepciótervek készítésével párhuzamosan folytak egyeztetések is az érinett terület terveivel kapcsolatban, hogy lehetőleg olyan épületegyüttes alakuljon ki, mely illeszkedik a tervezett városközpont épületéhez.

Az egyeztetések kitértek a telkek beépítése mellett a terület környezetében szükséges munkálatok elvégzésére is.

Az egyeztetések nyári időszakában megjelent a 436/2021. sz. Korm.rendelet, mely alapjaiban megváltoztatta az Önkormányzat lehetőségeit.

A kormányrendelet alapjaiban felülírta a területre hatályos szabályozási előírásokat. A teljesswég igénye nélkül megváltoztatta a beépíthetőségét, épületmagassági és lakásszám paramétereit, melyek a következők:

436/2021. Korm.rendelet szerinti építési szabályok

Az Nkkr. módosításáról szóló 436/2021. (VII. 16.) Korm.rendelet 2021.07.18-i hatállyal ír elő építési szabályokat a telekcsoportra, mely beépült így az alap Korm.rendeletbe.

A Nkkr.: „6/R. § (1) A 2. mellékletben foglalt táblázat 32. sora szerinti beruházás esetében a 2. mellékletben foglalt táblázat B:32 mezőjében megjelölt telkekre és az azokból telekalakítással kialakításra kerülő telkekre a sajátos beépítési szabályokat és az egyedi építési követelményeket a (2)–(10) bekezdés állapítja meg azzal, hogy

a) a hatályos OTÉK előírásait a (2)–(10) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni,

b) ha a hatályos településrendezési eszköz vagy az OTÉK a beépítés (2)–(10) bekezdésben meghatározott sajátos szabályaival ellentétes vagy azzal össze nem egyeztethető előírást tartalmaz, akkor a településrendezési eszközt és az OTÉK-ot nem lehet alkalmazni.

(2) A 2. mellékletben foglalt táblázat B:32 mezőjében megjelölt telkekre és az azokból telekalakítással kialakításra kerülő telkekre meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

1. a kialakítható telek legkisebb területe 5000 m2, kivéve az önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánút területet, amely az OTÉK vagy a településrendezési eszköz szerinti ilyen területre meghatározott legkisebb terület mérettől eltérhet,

2. a terepszint alatti és a terepszint feletti építési hely az érintett ingatlanok teljes területe,

3. a meglévő és újonnan megvalósuló épületekhez – akár szomszédos ingatlanon lévő épületekhez is – lehet zártsorúan csatlakozni,

4. a beruházással összefüggésben megvalósuló építmények között nem kell telepítési távolságot tartani, azok a telekhatárokon is csatlakozhatnak egymáshoz,

5. az ingatlanokon nyitott gépkocsilehajtó létesíthető,

6. ha az ingatlan több közterülettel vagy magánúttal is határos, a gépjárművel való kiszolgálást egyidejűleg az erre alkalmas összes közterületről és magánútról is lehet biztosítani,

7. az épületek a felszín alatt és a földszinten összenyithatók,

8. a közterület fölé nyúló épületrész-kiugrás legfeljebb 1,5 m, az előtető legfeljebb 2,5 m kinyúlású lehet,

9. a külön helyrajzi számú ingatlanon lévő épület terepszint alatt az önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánút alá kinyúlhat, abban az esetben is, ha a magánút közforgalom céljára megnyitott, a magánút alá kinyúló terepszint alatti épület kinyúlás a magán út teljes területére kiterjedhet, és azt nem kell az épülettől szerkezetileg leválasztott módon kialakítani,

10. a telkeken kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó, hitéleti, nevelési, oktatási, egészségügyi, szociális, kulturális, közösségi szórakoztató, szállás jellegű, igazgatási, iroda, sport és lakó rendeltetésű épületek, illetve ezek kiszolgáló építményei elhelyezhetőek,

11. a telken elhelyezhető épületek és rendeltetési egységek száma, illetve az egyes rendeltetési egységek területe nem korlátozott,

12. P+R rendszerű személygépkocsi-várakozóhelyet nem kell kialakítani,

13. a parkolóhelyek kialakításánál az építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához előírt – az OTÉK 4. számú melléklete szerint meghatározott számú – személygépkocsi-várakozóhely legalább 55%-ának elhelyezését kell biztosítani, azzal, hogy

a) az OTÉK 42. § (11) bekezdése ezen követelmények érvényesítése esetében is alkalmazható,

b) az önálló rendeltetési egységek számától függetlenül, egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani minden lakás önálló rendeltetési egysége után,

14. új épület építése esetén a zöldfelület minden 200 m2-e után legalább 1 környezettűrő, nagy lombkoronát növelő fát kell telepíteni, kivéve, ha az 5. mellékletben megjelölt földrészletek terepszint alatti beépítésének megengedett legnagyobb mértéke 100%. A telepítendő fa az érintett földrészleten kívül is elhelyezhető a 2. mellékletben foglalt táblázat B:32 mezőjében megjelölt telkek és az azokból telekalakítással kialakításra kerülő telkek bármelyikén,

15. zöldtető kialakítása nem kötelező,

16. a vízfelület az OTÉK 5. számú melléklete szerint számítandó be a zöldfelületbe,

17. a kialakításra kerülő zöldfelület a földrészleteken belül korlátozás nélkül elhelyezhető,

18. az épületben kialakítható legfelső, huzamos emberi tartózkodásra szolgáló szint burkolt padlószintjének magassága – az épületmagasság előírt mértékének betartása mellett – nem korlátozott,

19. zártsorú beépítés esetén egy vagy több épületrész magassága tetszőleges mértékben meghaladhatja a párkánymagasságot az előírt épületmagasság megtartása mellett,

20. közhasználat céljára szolgáló területet nem kell kialakítani.

(3) Az 5. mellékletben foglalt 1. táblázatban megjelölt földrészletre meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a terepszint feletti beépítés legnagyobb mértéke 70%,

b) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 95%,

c) a parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 1,5 m2/m2,

d) az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 3,5 m2/m2,

e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 15%,

f) az épületmagasság megengedett legkisebb mértéke 7 m,

g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 25 m.

(4) Az 5. mellékletben foglalt 2. táblázatban megjelölt földrészletre meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a terepszint feletti beépítés legnagyobb mértéke 70%,

b) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 100%,

c) a parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 3,5 m2/m2,

d) az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 4,5 m2/m2,

e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 10%,

f) az épületmagasság megengedett legkisebb mértéke 7 m,

g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 35 m.

(5) Az 5. mellékletben foglalt 3. táblázatban megjelölt földrészletre meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a terepszint feletti beépítés legnagyobb mértéke 50%,

b) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 95%,

c) a parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 3,5 m2/m2,

d) az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 4,5 m2/m2,

e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 15%,

f) az épületmagasság megengedett legkisebb mértéke 7 m,

g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 35 m.

(6) Az 5. mellékletben foglalt 4. táblázatban megjelölt földrészletre meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a terepszint feletti beépítés legnagyobb mértéke 65%,

b) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 95%,

c) a parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 1,5 m2/m2,

d) az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 3,5 m2/m2,

e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

f) az épületmagasság megengedett legkisebb mértéke 7 m,

g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 25 m.

(7) Az 5. mellékletben foglalt 5. táblázatban megjelölt földrészletre meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a terepszint feletti beépítés legnagyobb mértéke 65%,

b) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 95%,

c) a parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 1,5 m2/m2,

d) az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 3,5 m2/m2,

e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 20%,

f) az épületmagasság megengedett legkisebb mértéke 7 m,

g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 25 m.

(8) Az 5. mellékletben foglalt 6. táblázatban megjelölt földrészletre meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a terepszint feletti beépítés legnagyobb mértéke 50%,

b) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 95%,

c) a parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 3,5 m2/m2,

d) az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 4,5 m2/m2,

e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 15%,

f) az épületmagasság megengedett legkisebb mértéke 7 m,

g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 35 m.

(9) Az 5. mellékletben foglalt 7. táblázatban megjelölt földrészletre meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a terepszint feletti beépítés legnagyobb mértéke 50%,

b) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 85%,

c) a parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 3,0 m2/m2,

d) az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 4,5 m2/m2,

e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%,

f) az épületmagasság megengedett legkisebb mértéke 2 m,

g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 35 m.

(10) Az 5. mellékletben foglalt 8. táblázatban megjelölt földrészletre meghatározott sajátos beépítési szabályok és egyedi építési követelmények:

a) a terepszint feletti beépítés legnagyobb mértéke 65%,

b) a terepszint alatti beépítés legnagyobb mértéke 85%,

c) a parkolási szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 1,5 m2/m2,

d) az általános szintterületi mutató megengedett legnagyobb értéke 3,5 m2/m2,

e) a zöldfelület megengedett legkisebb mértéke 25%,

f) az épületmagasság megengedett legkisebb mértéke 2 m,

g) az épületmagasság megengedett legnagyobb mértéke 21 m.”

Ennek tudatában folytatódtak a tárgyalások.

Jelenlegi fázisban elmondható, hogy sikerült elérni, hogy sem beépíthetőség, sem épületmagasság szempontjából a kormányrendeletben meghatározott paraméterektől messze eltér a területre kialakított beépítés. A lakásszám tekintetében ugyanakkor növekmény mutatkozik az iroda és kereskedelmi terület rovására.

A tervezett arányok azonban csökkenthetik a területre érkezők, vagy a területről eltávozók közlekedési igényeit.

Ezzel párhuzamosan kivonatosan az alábbi kerületi fejlesztések megvalósításában vennének részt:

- a környező utcák átépítése. ( Csömöri u. Lőcsei u, Bosnyák utca, Bosnyák köz, Rákospatak utca) Az utcák átépítésével jelentősen növelhetők a közterületeken a zöldfelületi mutatók. A végleges utcai tervek kialakítása az érintett hatóságokkal folyamatban van.

- Városi tér kiépítése

- 200 férőhelyes mélygarázs építése

- Rákospataki híd átépítése, esetlegesen új gyalogos híd létesítése

- A Bosnyák utca kivezetése a Nagy Lajos király útjára, amennyiben a közúti hatóságokkal ezt sikerül elfogadtatniés a terület közlekedéséhez ez szükséges

A terület beépítésének koncepciótervei szintén ismertetésre kerülnek.

Budapest, 2021. október 30.

Nagy Péter

Kiemelt fejlesztésekért felelős önkormányzati főtanácsadó