Melléklet előterjesztéshez

Tárgy: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata 100% -os tulajdonában lévő lakóépületek műszaki állapotfelmérése

2023. III. és IV. negyedévében Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. - szakcégek bevonásával – felméri a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő lakóépületek műszaki állapotát, különös tekintettel a szükséges energetikai beruházások meghatározására.

A felmérések dokumentálása Állapotfelmérési jegyzőkönyvek és fotódokumentáció készítésével történik, tartalmazza az épület szerkezeti elemei (falazatok, födémek, lépcsők, függőfolyosók, tetőszerkezet, tetőfedés, nyílászárók, közös területek padlóburkolatai), valamint az épületgépészeti és épületvillamossági gerinchálózat műszaki állapotának rögzítését.

A műszaki állapotfelmérések ütemezése:

I. ütem /2023.11.30-ig/

|  | A lakóépület címe |  |  | Lakásszám |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1142 | Erzsébet királyné útja | 116 | 4 |
| 2. | 1142 | Erzsébet királyné útja | 119/B | 11 |
| 3. | 1142 | Erzsébet királyné útja | 122 | 11 |
| 4. | 1142 | Sárrét park | 4 | 59 |
| 5. | 1145 | Bosnyák utca | 13 | 14 |
| 6. | 1143 | Francia út | 42 | 37 |
| 7. | 1149 | Várna utca | 9 | 68 |
| 8. | 1141 | Komócsy utca | 43 | 10 |
| 9. | 1141 | Szugló utca | 103 | 11 |
| 10. | 1145 | Erzsébet királyné útja | 23 | 8 |
| 11. | 1142 | Erzsébet királyné útja | 104 | 6 |
| 12. | 1142 | Erzsébet királyné útja | 119/A | 2 |
| 13. | 1142 | Erzsébet királyné útja | 84 | 13 |
| 14. | 1143 | Gizella út | 21 | 9 |
| 15. | 1149 | Mexikói út | 14 | 21 |
| 16. | 1149 | Várna utca | 8 | 104 |
| 17. | 1147 | Telepes utca | 81 | 8 |
| 18. | 1147 | Fürész utca | 113 | 18 |
| 19. | 1149 | Nagy Lajos király útja | 180/A | 6 |
| 20. | 1149 | Bosnyák tér | 3 | 2 |
| 21. | 1149 | Bosnyák tér | 4 | 4 |
| 22. | 1143 | Ilka utca | 13 | 50 |
| 23. | 1147 | Fürész utca | 19 | 10 |
| 24. | 1149 | Nagy Lajos király útja | 129 | 6 |
| 25. | 1145 | Erzsébet királyné útja | 27 | 5 |
| 26. | 1149 | Várna utca | 3 | 20 |
| 27. | 1145 | Róna utca | 139 | 16 |
| 28. | 1149 | Kövér Lajos utca | 44 | 7 |
| 29. | 1147 | Telepes utca | 12-14. | 19 |
| 30. | 1149 | Bosnyák tér | 18 | 19 |
| 31. | 1149 | Nagy Lajos Király útja | 182 | 3 |
| 32. | 1149 | Várna utca | 4 | 53 |
| 33. | 1143 | Ilka utca | 12 | 16 |
| 34. | 1147 | Löcsei út | 58 | 7 |
| 35. | 1145 | Pétervárad utca | 2-4. | 30 |
| 36. | 1149 | Kövér Lajos utca | 19 | 16 |
| 37. | 1149 | Mexikói út | 12 | 7 |
| 38. | 1147 | Fürész utca | 69 | 12 |
| 39. | 1149 | Angol utca | 50 | 11 |
| 40. | 1149 | Kövér Lajos utca | 7-9. | 10 |
| 41. | 1149 | Várna utca | 18 | 8 |
| 42. | 1141 | Szugló utca | 99 | 7 |
| 43. | 1141 | Komócsy utca | 22 | 10 |
| 44. | 1149 | Tábornok utca | 10 | 10 |
| 45. | 1149 | Angol utca | 71 | 16 |
| 46. | 1141 | Komócsy utca | 27 | 9 |

II. ütem /várhatóan 2024.01.31-ig/

|  | A lakóépület címe |  |  | Lakásszám |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1145 | Bosnyák utca | 24/A | 5 |
| 2 | 1145 | Bosnyák utca | 3 | 6 |
| 3 | 1147 | Balázs utca | 43 | 6 |
| 4 | 1145 | Bosnyák utca | 7/A | 5 |
| 5 | 1149 | Bosnyák tér | 2 | 6 |
| 6 | 1145 | Bosnyák utca | 20 | 6 |
| 7 | 1147 | Fürész utca | 63 | 6 |
| 8 | 1142 | Rákospatak utca | 53 | 6 |
| 9 | 1145 | Bosnyák utca | 28 | 4 |
| 10 | 1149 | Mexikói út | 13 | 3 |
| 11 | 1147 | Jávorka Ádám utca | 2-4 | 7 |
| 12 | 1147 | Fürész utca | 21 | 7 |
| 13 | 1149 | Angol utca | 73 | 2 |
| 14 | 1148 | Kerepesi út | 50 | 27 |
| 15 | 1141 | Bosnyák utca | 69 | 5 |
| 16 | 1145 | Thököly út | 171 | 3 |
| 17 | 1143 | Gizella út | 22 | 3 |
| 18 | 1149 | Angol utca | 79 | 3 |
| 19 | 1147 | Fürész utca | 61 | 5 |
| 20 | 1149 | Nagy Lajos király útja | 145 | 6 |
| 21 | 1145 | Bosnyák utca | 11 | 3 |
| 22 | 1145 | Bosnyák utca | 24/B | 3 |
| 23 | 1146 | Hermina út | 3 | 6 |
| 24 | 1146 | Telepes utca | 6 | 6 |
| 25 | 1145 | Telepes utca | 39. | 6 |
| 26 | 1149 | Kövér Lajos utca | 64 | 2 |
| 27 | 1149 | Mexikói út | 3 | 50 |
| 28 | 1146 | Bosnyák utca | 22 | 2 |
| 29 | 1147 | Fürész utca | 58 | 4 |
| 30 | 1142 | Stubnyai utca | 9 | 5 |
| 31 | 1149 | Várna utca | 11 | 2 |
| 32 | 1143 | Francia út | 43 | 1 |
| 33 | 1148 | Xantus utca | 20 | 1 |
| 34 | 1147 | Fürész utca | 68 | 2 |
| 35 | 1149 | Nagy Lajos király útja | 107 | 3 |
| 36 | 1142 | Erzsébet királyné útja | 48 | 2 |
| 37 | 1149 | Nagy Lajos király útja | 160 | 2 |
| 38 | 1149 | Nagy Lajos király útja | 172 | 2 |
| 39 | 1147 | Balázs utca | 56 | 14 |
| 40 | 1142 | Erzsébet királyné útja | 120 | 50 |

III. ütem /2024.02.01-től/

A 100%-os önkormányzati tulajdonú lakóépületek felmérését követően 2024. februárjától elkezdhető azoknak a lakóépületeknek az állapot-felmérése, amelyekben több, mint 50%-os tulajdonrésze van az Önkormányzatnak.