# Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

Alpolgármestere

Szám: -    /2021.

Nyilvános ülésen tárgyalandó!

Napirend száma: -   /2021.

Képviselő-testület 2021. október 21-i rendkívüli ülésére

# Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy: Az E-Co-Housing nyertes projekttel kapcsolatos döntések meghozatala

# I. Előzmények

Az Európai Bizottság Urban Innovative Actions (UIA) programjának keretén belül Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata által lakhatás témakörben benyújtott E-Co-Housing projektje 2018. októberében 4.508.055 EUR támogatásban részesült.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 161/2019. (IV. 29.) számú határozatában döntött arról, hogy az E-Co-Housing című pályázatra vonatkozóan Támogatási Szerződést és Partnerségi Megállapodást köt.

A projekt fő célja egy innovatív, fenntartható, önkormányzati bérlakásokat tartalmazó ház kialakítása Zuglóban, amellyel alacsony fenntartási költségű és megfizethető lakásokhoz juthatnak a kerületi lakosok. A tervek szerint XIV. kerület Gizella utca 14-16. szám alatti (32548 hrsz) telekre épül egy energiahatékony, az építés környezetre gyakorolt hatásait mérséklő épület. A projekt fontos eleme egy olyan lakóközösség kialakítása, amely generációkon átívelő együttműködésen, befogadáson alapul, egészséges és fenntartható életmódot támogató módon működik. Ezzel együtt kutatási és innovációs szempontból az is a projekt vállalása, hogy kidolgozásra kerüljön egy olyan szociális bérlakás-építési és bérlőkiválasztási modell, amely nem vezet szegregációhoz, ami választ ad a 21. század környezeti kihívásaira, és amelyet utána erre nyitott önkormányzatok is sikerrel tudnak alkalmazni.

A projektben résztvevő partnerek:

Vezető partner: Zugló önkormányzata

Partnerek és fő feladataik:

- HBH Stratégia és Fejlesztés Kft: projektmenedzsment, partnerek közti munka koordinálása, jelentések, beszámolók összeállítása, kockázatkezelés, minőségbiztosítás, külső kommunikáció

- Energia és Környezet Kft: okosház-tervezés, energia és informatika

- ABUD Mérnökiroda Kft.: vázlat, engedélyes és kiviteli tervek elkészítése, szociális és önkormányzás modellje, komplex környezettudatos és pozitív energetikai modell, közösségi tervezés,

- Magyar Környezettudatos Építés Egyesülete: kommunikációs feladatok

- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Építészmérnöki Kar, Urbanisztika Tanszék: tanulságok, tapasztalatok leszűrése, összegyűjtése, máshol is alkalmazható mintamodell kidolgozása

- HABITAT for Humanity Magyarország: lakóközösség-építés megalapozása, fenntartható életstílus alapjainak kidolgozása

- GreenDependent Intézet Nonprofit Kft.: fenntartható és okos életstílus kialakításával kapcsolatos programok

- Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.: az új épülethez innovatív monitoring és karbantartási rendszer kialakítása

Ismerve a hazai és így zuglói egyik legnagyobb társadalmi problémát, a lakhatási válságot, az elsődleges cél a projekt benyújtásakor az volt, hogy kerületünkben egy önkormányzati lakóház épülhessen. A projekt szerkezetében és költségvetésében ezért a keretekhez képest nagyon hangsúlyos, a projekt szintű költségvetés 62,48%-át, Zugló partneri szintű költségvetésének 89,76%át kitevő beruházási elemet tartalmaz. Ez az építési volumen a Program által jóváhagyott összesen 5 db lakhatási témájú projekt közül egyedül a zuglói E-Co-Housing projektben került - hosszas értékelési és jóváhagyási folyamatot követően - elfogadásra. A teljes projektben 37,52%-ot képviselő szoft elemek a hangsúlyos tartalmi Program elvárásokkal szemben még így is relatíve alacsonyak, ezt a partnerség sokféleségével és az új épület tervezésével és kivitelezésével párhuzamosan, illetve azt követően végrehajtandó és elengedhetetlenül szükséges szociális, közösségfejlesztő tevékenységekkel lehetett ellensúlyozni.

Zugló Önkormányzata, mint főkedvezményezett részesedése a projektből 3 355.896 EUR (359,89 Ft/EUR árfolyamon számolva 1.207.753.411 Ft), melyből:

- a támogatás 2 684 716,80 EUR (359,89 Ft/EUR árfolyamon számolva 966.202.729 Ft),

- az önerő 671 179,20 EUR (359,89 Ft/EUR árfolyamon számolva 241.550.682 Ft). Az önerő jelentős része az építkezés helyszínéül szolgáló telekből és a saját munakerő béréből áll össze.

A konzorciumi partnerségen belül Zugló Önkormányzatának feladata a beruházási elem megvalósítása, vagyis a lakóház felépítése. A támogatás elnyerése óta azonban Magyarországon a kivitelezési költségszint oly mértékben emelkedett meg, hogy ez a változás a hazai építési piacot teljes mértékben átalakította.

A 27 lakásos, közösségi térrel is ellátott, földszint plusz 3 szintes lakóház kiviteli tervei 2020. augusztus 24-én érkeztek meg, ezt követően a Zuglói Zrt-n keresztül megkezdődött az indikatív árajánlatok bekérése. Az október folyamán és később beérkező indikatív árajánlatok minimum nettó 1,8 Mrd körüli bekerülési árat jeleztek előre. Mivel ez jóval meghaladta a beruházás megvalósítására EU-s forrásból rendelkezésre álló összeget, és az Önkormányzat a COVID járvány és a kormányzati megszorítások miatt számos bevételétől elesett, egymással párhuzamosan a projekt folytatását illetően több lehetséges megoldás kidolgozására került sor.

- Szakmai egyeztetések kezdődtek az épület költségcsökkentésre irányuló áttervezésének lehetséges alternatíváiról. A tervezett épület műszaki megoldásainak vizsgálata során kiderült, hogy az épület áttervezésével a kialakított alapterületek változtatása nélkül lehetséges olcsóbb kialakítás és anyaghasználat. A UIA programmal való egyeztetés, a projekt feltételeinek való megfelelés biztosítása mellett az épület a tervezésért felelős konzorciumi partner, az ABUD Kft által áttervezésre került. A költségcsökkentések a teljesség igénye nélkül érintették az alapozási mód megváltoztatását, az épület szerkezete anyagának változtatását, a gépészeti kialakítások egyszerűsítését, a szürkevízrendszer egyszerűsítését és az elektromos kialakítás egyszerűsítését is.

- Az eredeti, 27 lakásos lakóház 3 épületrészre tagolható, az egymással összefüggő AB épületrészre és a másik épületrésztől dilatált, egy belső körfolyosóval kapcsolódó C-re, amelyben 8 lakás található. Kezdeményeztük a UIA programnál ennek az épületrésznek a pályázatból való kivonását, amelyre jóváhagyást kaptunk. Így az itt lévő lakások szabadon felhasználhatóak  lesznek, akár értékesíthetőek is. Ezzel az Önkormányzat szükség esetén vissza tudja kapni az építkezésbe befektetett pénz egy részét.

- A 2210 négyzetméteres telek lehetséges beépítésének kihasználásával egy másik épület, vagyis további lakások építése is felmerült, amelyek eladásából szintén bevétel keletkezik. Egy 32 lakásos épület tervei el is készültek. A tavasszal módosított ZÉSZ (11/2021. III.26.) szerint Ln-2/1 (nagyvárosias, jellemzően zártsorú, keretes beépítésű lakóterület) övezetbe sorolt ingatlanon kialakítható összes lakásszám megengedett alapértéke 44 db, míg az engedményes érték 88 db; a korábbi kerületi építési szabályzat szerint 85 db lakást lehetett volna megépíteni. A D épülettel együtt 27 + 32 lakásszám miatt az építési engedély kiadásához városrendezési megállapodást kell kötni. Eredetileg a lakásértékesítési pályázat (D) és az építési pályázat (ABC) egyben történő közbeszerzési kiírását terveztük oly módon, hogy a D épület koncessziós jogának árával csökkenjen az ABC épületek kivitelezési költsége, ám ezt a közbeszerzési szakértő véleménye alapján el kellett vetni. A közös építési közbeszerzési kiíráshoz pedig az építkezés teljes költségét az Önkormányzatnak kellett volna biztosítania, amely csak hitelfelvétel útján lett volna megoldható.

- A Támogató (UIA Programigazgatóság) felé módosítási kérelem került benyújtásra, amely egyrészről kérte a megvalósítási időszak hosszabbítását 2022. 10. 31-ig, másrészt a fenti pontokban felsorolt változtatásokra is jóváhagyást kért és kapott.

Pénzügyi háttér:

Mivel új építésű, 120 nm-nél nem nagyobb lakásokat tartalmazó társasház kivitelezéséről van szó, az ÁFA 5 %.

Az uniós pályázati épületrészek (AB épület, 19 lakás) becsült építési költsége (tervezői becslés): 1298 millió Ft

Az uniós forrásból kivett, de előzőekkel összefüggő épületrész (C épület, 8 lakás) becsült építési költsége 285 millió Ft.

Az új hátsó épület (D épület, 32 lakás) becsült építési költsége 1298 millió Ft.

A D épület lakásainak értékesítéséből várható becsült bevétel: 2100 millió Ft (a társasházi rajzmelléklet elkészültét követően követően lehet pontos számot adni, jelen számítás 1 mft/ m2 árral kalkulált.)

A C épület lakásainak értékesítéséből várható becsült bevétel (szintenként egy 37 és egy 45 négyzetméteres lakás): 328 millió Ft. Ezen bevételek várhatóan 2023-ban tudnak realizálódni.

Az uniós forrásból rendelkezésre álló összeg 901, 073 millió Ft.

Határidők:

Az ABC épületekre vonatkozóan a közbeszerzésnek az október 28-i rendes testületi ülésen kiírásra kell kerülnie, különben a projekt annyi késedelmet szenved, hogy az Uniós forrás lehívása az építkezés fedezésére csak nagyon kis részben tud megvalósulni. A projekt hivatalos határideje 2022. október 31. A Programigazgatósággal folytatott tárgyalások során világos lett, hogy az Önkormányzat befejezheti az építkezést ezt követően is (illetve be is kell fejeznie), de a költségeket (számlákat) csak eddig a határidőig lehet elszámolni.

A D épületre nézve később is kiírható közbeszerzés, de csak olyan módon, hogy a D épület szerkezetkész állapota időben megelőzze az ABC épület befejezését.

A közbeszerzés októberi kiírása esetén az eljárás befejezése 2022 februárban várható, ezért az idei évben a projektre nézve tényleges kifizetést nem kell eszközölni.

# II. Vélemények

A KSH adatai szerint a hazai építőipar termelése az utóbbi években jelentősen nőtt (https://www.ksh.hu/stadat_files/epi/hu/epi0015.html) és az utóbbi néhány évben az építőanyagok árai is meredeken emelkedtek, több termékből hiány is alakult ki. Az építőiparban folyamatosan történő áremelkedés még 2021-ben is óriási mértékű volt (https://www.azenpenzem.hu/cikkek/epitoipar-ilyen-brutalis-az-aremelkedes/7995/). Ezzel párhuzamosan Zugló Önkormányzatának 2020-as, illetve 2021-es költségvetésében is több milliárd forintnyi hiányt okozott a COVID járvány kapcsán meghozott kormányzati megszorító intézkedések (gépjárműadó, iparűzési adó, parkolási bevételek elvétele, illetve csökkentése). Így az Önkormányzat lehetőségei rendkívül lecsökkentek a saját beruházások, fejlesztések tekintetében. A fenti körülmények együttes létrejötte jelentős akadályokat gördít az Eco-Housing projekt sikeres befejezése elé.

Ugyanakkor a projekt eredeti céljának megfelelően Zugló Önkormányzatának nagy szüksége lenne jó minőségű, környezettudatos és megfizethető lakhatást biztosító önkormányzati bérlakásokra, és az Eco-Housing projekt egyedülálló lehetőséget biztosít arra, hogy mindez jelentős EU-s anyagi forrás biztosításával épüljön fel, ráadásul a jövendő lakók számára nyújtott intenzív tréningekkel, képzésekkel együtt, amely jelentősen megkülönböztetné az így kialakuló lakóközösséget egy „átlagos” önkormányzati bérháztól. A projekt kutatási eleme segítségével a konklúziók levonása és elemzése fontos tanulságokat hozhat felszínre, amely az egész hazai önkormányzati lakásépítésekre és lakhatási koncepciókra hatással lehet. Fentiek okán a projekt komoly értéket képvisel, társadalmi haszna jelentős, ezért bár az anyagi szempontok értelemszerűen meghatározóak, nem lehet kizárólag fiskális szemlélettel dönteni a sorsa felől.

Az Eco-Housing projekt felmondása esetén a politikai, társadalmi kockázaton túl azzal is számolni kell, hogy az eddig megkapott és részben az összes konzorciumi partner felé átutalt támogatási összeggel el kell számolni, a támogatási összegek jelentős részét vissza kell utalni. Ez egyelőre nem pontosan becsülhető pénzügyi veszteséggel járhat Zugló Önkormányzata számára.

Jogi Főosztály véleménye: Az előterjesztésben közölt adatok, egyéb információk alapján az előterjesztéshez jogi észrevételt nem tesz.

Gazdasági Főosztály véleménye: Amennyiben az indítólevélben 1 583 000 ezer Ft bruttó becsült érték szerepel, a szükséges önerő 708 693 815 ezer Ft  (359,89 Ft/EUR árfolyamon).

Támogatás, ami még várható: 1 338 756,8 EUR , MNB középárfolyammal 481,805 millió Ft.

Rendelkezésre álló szabad előirányzat: 392,501 millió Ft.

Források összesen: 481,805 millió Ft + 392,501 millió Ft = 874,306 millió Ft

1 583 millió Ft – 874,306 millió Ft = 708,694 millió Ft, tehát ez az összeg szükséges még fedezetként a közbeszerzés indításához.

A Zuglói Fejlesztési Alapban jelenleg 478 741 ezer Ft áll rendelkezésre összesen. Az alap felhasználására a Képviselő testület a költségvetési rendelet 12. melléklete szerinti feladatokat hagyta jóvá. Az alapból törtnő jelen felhasználás a többi feladat hátrányára történhet. A zárolások feloldásával történő jelen fedezet biztosítása esetében (13. melléklet szerinti feladatokról történő átcsoportosítás) a jelenleg ismert pótigények nem lesznek finanszírozhatóak.

Elképzelhető, hogy a következő támogatási részlet elutalásáig az önkormányzatnak bizonyos költségeket már előirányzatok terhére kell majd előfinanszíroznia.

III. Bizottsági vélemények

A Pénzügyi és Költségvetési Bizottság és a Gazdasági Bizottság tárgyalja.

# IV. Határozati javaslat

A/I.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az …/2021. (… …) önkormányzati határozatát az előterjesztés 1. számú mellékletét képező tartalommal.

A/II.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az …/2021. (… …) önkormányzati határozatát az előterjesztés 2. számú mellékletét képező tartalommal.

A/III.a.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az …/2021. (… …) önkormányzati határozatát az előterjesztés 3. számú mellékletét képező tartalommal.

Vagy:

A/III.b.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az …/2021. (… …) önkormányzati határozatát az előterjesztés 4. számú mellékletét képező tartalommal.

Vagy:

B/I.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja az …/2021. (… …) önkormányzati határozatát az előterjesztés 5. számú mellékletét képező tartalommal.

A határozathozatal Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 47. § (1)-(2) bekezdése alapján egyszerű szótöbbséget igényel.

Budapest, 2021.10.15.

Szabó Rebeka

alpolgármester

Mellékletek:

- számú melléklet: Határozati javaslat

- számú melléklet: Határozati javaslat

- számú melléklet: Határozati javaslat

- számú melléklet: Határozati javaslat

- számú melléklet: Határozati javaslat

Az előterjesztést készítette: Szabó Rebeka alpolgármester

1. számú melléklet a 123-…/2021. előterjesztéshez

Határozati javaslat

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete

……/2021. (…) önkormányzati határozata

az Eco-Housing projekt közbeszerzési kiírásának elvi támogatásáról

és zárolt előirányzat feloldásáról

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elvi támogatását adja az Eco-Housing projekt közbeszerzésének kiírásához az okt. 28-i testületi ülésen. Ezért felkéri a polgármestert, hogy a Gazdasági Főosztály segítségével vizsgálja meg, hogy az AB és C épület megépítéséhez szükséges fedezet, azaz 708 694 ezer  Ft (1 583 000 ezer Ft  – 874 306 ezer Ft) az önkormányzat költségvetésének keretein belül hogyan igazolható.

Ez a döntés még nem jelent végső elköteleződést a közbeszerzés kiírása iránt, arról a végső döntést október 28-án hozza meg a testület.

Felelős: Szabó Rebeka alpolgármester

Határidő: 2021. október 28-i KT.

2. számú melléklet a 123-…/2021. előterjesztéshez

Határozati javaslat

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete

…/ 2021. ( … …) önkormányzati határozata

az Eco-Housing projekt C épületében létesítendő lakások értékesítéséről szóló szándéknyilatkozatról

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elvi támogatását adja az Eco-Housing projekt közbeszerzésének kiírásához az okt. 28-i testületi ülésen.

Ezzel együtt kinyilvánítja szándékát a C épületrészben található lakások későbbi eladására, hogy az ebből várható 328 millió Ft bevétel csökkentse az Önkormányzat saját költségvetéséből felhasználandó fedezetet.

Ez a döntés még nem jelent végső elköteleződést a közbeszerzés kiírása iránt, arról a végső döntést október 28-án hozza meg a testület.

Felelős: Horváth Csaba polgármester

Határidő: 2021. október 28-i KT.

3. számú melléklet a 123-…/2021. előterjesztéshez

Határozati javaslat

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete

……/2021. (…) önkormányzati határozata

az Eco-Housing projekt D épületének megépítéséről szóló szándéknyilatkozatról

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete elvi támogatását adja a Gizella út 14-16 (hrsz 32548) telken a legfeljebb 32 lakásos, D jelű lakóépület megépüléséhez oly módon, hogy a közbeszerzés kiírásához saját költségvetésből, illetve hitelből kerüljön sor, az építkezés után pedig a lakások kerüljenek eladásra. A pénzügyi konstrukció kidolgozásához külső szakértő felkérését tartja szükségesnek. Felkéri a polgármestert, hogy a konkrét koncepciót a decemberi képviselő-testületi ülésre hozza vissza.

Felelős: Horváth Csaba polgármester

Határidő: 2021. december

4. számú melléklet a 123-…/2021. előterjesztéshez

Határozati javaslat

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete

……/2021. (…) önkormányzati határozata

az Eco-Housing projekt D épületének megépítéséről szóló szándéknyilatkozatról

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete elvi támogatását adja a Gizella út 14-16 (hrsz 32548) telken a legfeljebb 32 lakásos, D jelű lakóépület megépüléséhez oly módon, hogy az ingatlantulajdonos Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt.-t az épület engedélyezési eljárásának lefolytatását követően, a projektet – mint építési lehetőséget – pályázat útján értékesítse, figyelemmel az ABC épületrészek felépítéséhez szükséges határidőkre. A konkrét döntést az erről szóló előterjesztés alapján kell majd meghozni.

Felelős: Horváth Csaba polgármester

Határidő: 2021. november

5. számú melléklet a 123-…/2021. előterjesztéshez

Határozati javaslat

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete

……/2021. (…) önkormányzati határozata

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete elvi szinten sem támogatja az ECo-Housing projekt AB és C épületrészeire vonatkozó közbeszerzés kiírását az október 28-i képviselőtestületi ülésen. Ezzel kinyilvánítja szándékát az ECo-Housing projekt támogatási szerződésének felmondásához, viselve annak következményeit.

Felelős: Horváth Csaba polgármester

Határidő: október 31.