Jóváhagyás száma, kelte:							2. melléklet

BERUHÁZÁSI/FELÚJÍTÁSI ENGEDÉLYOKIRAT

Zugló önkormányzati (intézményi) beruházásokhoz, felújításokhoz

I. Általános rész

1. A Beruházó megnevezése, címe: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata, 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

2. Üzemeltető megnevezése és címe: Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft., 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 5-9.

3. A Bonyolító megnevezése és címe: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata, 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

4. A beruházás/felújítás megnevezése:

- helye: Budapest, XIV. Kerület, Mogyoródi út 130., hrsz. 40091/6, 100% önkormányzati tulajdonú egyéb házas ingatlan

- kezdési időpontja (év, hónap): 2019. III. negyedév

- befejezésének időpontja (év, hónap): 2019. IV. negyedév

- teljes bekerülési költség összege (áfa-val): 111.411.092,- Ft

- visszaigényelhető (levonható) áfa összege: -

- jellemző kapacitásának mutatói: műszaki leírás és kertépítészeti terv szerinti bontás-előkészítés (meglévő salakos futópálya burkolatának bontása 1.030 m2; műkő szegély elbontása a futópálya körül 290 fm; murva burkolat bontása fitnesz és meglévő street workout területén 533 m2; 121 m3 földkitermelés, 109 m3 földfeltöltés és 67 m3 tereprendezés az újonnan telepítendő funkciókhoz; világítás kiépítéséhez terület előkészítése; bontási hulladék elszállítása); kerekesszékes használatra is alkalmas, gumi burkolatú futópálya építése (1.018 m2 gumi burkolat, 349 fm térburkoló szegély); térkő burkolat építése a meglévő sétány és futópálya között, akadálymentes megközelítéshez (13 m2 burkolat, 5 fm szegély); gyöngykavics burkolat építése a fitnesz és meglévő street workout alatt (141 m2 gyalogos forgalomra méretezve, 392 m2 ütéscsillapító burkolat); fitnesz eszközök telepítése (9 db: leülés-felállás, vállkerék, fellépő, derékmozgató, légbenjáró, lábizom erősítő, hátizom erősítő, cross tra iner-aerobic edzés, váll- és mellizom erősítő); világítás kiépítése a futópálya és sétány mellett (18 db lámpa, 262 fm kábelfektetés, 8 fm védőcső, 6 db rúdföldelő, 1 db elosztó); gyepesítés a futópálya mellett (673 m2)

- megvalósítás tervezett módja: új építés, átépítés

5. A beruházás/felújítás jóváhagyását követő feladatok: kivitelező kiválasztása közbeszerzési eljárás lefolytatásával, műszaki ellenőr kiválasztása beszerzési szabályzat szerint

6. A megvalósításhoz szükséges dokumentumok, engedélyek, egyeztetések, a megvalósítás jogi feltételei: kertépítészeti kiviteli és világítás szakági tervdokumentáció megléte

7. Megtérülés ideje: nem releváns.

8. A megvalósult beruházás/felújítás

- tulajdonosa: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata, 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

- üzemeltetője: Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Non-profit Kft., 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 5-9.

9. Egyéb rendelkezések: -

10. Dokumentumok: kiviteli tervdokumentáció

II. Részletező adatok

11. A beruházás/felújítás megvalósításának becsült költségei:

(millió Ft-ban, két tizedessel)

| Költségek megnevezése Évek | 2017 | 2018 | 2019 | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Beruházás/Felújítás ráfordításai (áfa nélkül) |  |  |  |  |
| - tervezés | 0,5 | 6,05 | 0,86 | 7,41 |
| - bontás | - | - | 5,02 | 5,02 |
| - építés | - | - | 73,38 | 73,38 |
| - egyéb | - | - | 1,72 | 1,72 |
| Összesen (áfa nélkül) | 0,5 | 6,05 | 80,98 | 87,53 |
| - tartalék keret | - | - | - | - |
| Beruházás/Felújítás nettó bekerülési költsége összesen | 0,5 | 6,05 | 80,98 | 87,53 |
| Általános forgalmi adó összesen | 0,14 | 1,63 | 21,86 | 23,63 |
| *tervezés (a.m. tervezési tevékenység) | - | 0,15 (a.m.) | 0,10 (a.m.) | 0,25 (a.m.) |
| Teljes bekerülési költsége összesen | 0,64 | 7,83 | 102,94 | 111,41 |

12. A költségtervezés módja: indikatív árajánlatok alapján

13. A beruházás/felújítás előirányzat forrásai bontásban

(millió Ft-ban, két tizedessel)

| Pénzügyi források Évek | 2017 | 2018 | 2019 | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| a) önkormányzati beruházási/felújítási ktv. előirányzat | 0,64 | 7,83 | 52,94 | 61,41 |
| b) egyéb saját forrás összesen ebből visszaigényelhető áfa | - | - | - | - |
| c) külső forrás (átvett pénzeszközök) | - | - | 50 | 50 |
| Források összesen | 0,64 | 7,83 | 102,94 | 111,41 |

Kelt: Budapest, 2019. június…..

.......................................................			........................................................

Előterjesztő nevében 					   Jóváhagyó nevében