Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton igazoljuk vissza, hogy megkaptuk levelét, amely feltárja az E-Co-Housing projekt jelenlegi nehézségeit, és amelyben hivatalos tájékoztatást kér a többletidő és forrás biztosításának lehetőségéről a projekt megvalósításához.

Sajnos az UIA Permanent Secretariat nem tud pozitívan válaszolni az Ön kérésére, mivel az az Urban Innovative Action kezdeményezésen belüli alkalmazandó jogi kerethez kötődik.

Az Európai Unió előírásai szerint az UIA projektek megvalósítási határideje szigorúan, maximálisan 4 év. Az EU 20172056 bizottsági rendelet 1. cikke kimondja, hogy „Minden innovatív intézkedést legfeljebb 4 éven belül kell végrehajtani.” Az UIA projektekre alkalmazandó Európai Bizottság által jóváhagyott Útmutató 6.4.2 „Főbb változások” pontja szerint „A projekt időtartamának meghosszabbítása kivételes és indokolt esetre korlátozódik és nem haladhatja meg a 12 hónapot.

Az E-Co-Housing projekt a 12 hónapos futamidő hosszabbítást már megkapta, további hosszabbítás nem adható a projekt megvalósításának 4 év hosszán túlmenően.

Az EU szabályozása szerint az ERFA maximális támogatási összege nem haladhatja meg az 5 millió EUR összeget (522/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikkének (5) bekezdése). Ezért az E-Co-Housing projekthez már megítélt támogatáson felül további támogatás nem nyújtható

Az UIA 2021. júliusában hagyta jóvá a módosítási kérelmet, melyben a projekt határidejének meghosszabbítását és építőipari szektor drasztikus áremelkedéseinek következtében eszközölt műszaki-szakmai változtatást.

Tisztában vagyunk a továbbra is fennálló nehézségekkel, amelyekkel a projekt szembesül és az UIA projektekre vonatkozó jogi keretek között szeretnénk támogatni a megvalósítást. Az E-Co-Housing Team proaktivitását és a lehetőségek feltárásában végzett munkát és a feltárt alternatívákat nagyra értékeljük.

A legutóbbi megbeszélések rávilágítottak egy lehetőségre Zugló tulajdonában lévő épület rekostrukciójával kapcsolatban, melyre várjuk a megvalósíthatósági elemzés eredményeit.

A további megbeszélésekre és egyeztetésekre nyitottak vagyunk és rendelkezésre állunk. Ha bármilyen kérdés merülne fel a folyamattal kapcsolatban, forduljon bizalommal az UIA Titkársághoz.

Sok sikert kívánva a projekt folytatásához

Tim Caulfield, Director UIA Permanent Secretariat