Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata

Polgármestere

Szám:	123-729/2023

Nyilvános ülésen tárgyalandó!

Napirend száma: ……

Képviselő-testület

2023. szeptember 28-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy:

Javaslat az E-Co Housing project értékelő ideiglenes bizottság működése időtartamának hosszabbítására

I. Előzmények

A 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól lehetőséget ad arra, hogy a képviselő-testület egyes önkormányzati feladat ellátására meghatározott időtartamra ideiglenes bizottságot hozzon létre. Az ideiglenes bizottságok összetételére, megválasztására, működésére a törvény nem tartalmaz speciális szabályokat, ebből következően a törvényhozó az állandó bizottságokra vonatkozó általános szabályokat tekintette irányadónak ezen bizottságok esetében is.

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete a 2/2022. (XII. 16.) normatív határozatával létrehozta az E-Co Housing project értékelő ideiglenes bizottságot. A bizottság működésének időtartamát és jelentéstételi kötelezettségét 2023. 09. 30-i dátummal határozta meg. A bizottság létrehozásakor a kivitelezés befejezése, a műszaki átadás-átvétel, valamint a lakások birtokbaadásának várható határideje legkésőbb 2023 tavaszában volt meghatározva, az akkor már ismert többletforrás-igényhez képest továbbiak nem voltak előreláthatóak.

Ehhez képest a jelen előterjesztés készítésekor, 2023. 09. 14-én a műszaki átadás-átvétel nem történt meg, a lakásokban elektromos szolgáltatás nincs, fentiekből következően a lakók beköltözése sem történt meg, a kivitelezővel anyagi természetű vita van a pótmunkák jellegét és forrásigényét illetően, és ez utóbbi, valamint az Európai Uniós donor (UIA) képviseletében eljáró „megbízott szervezet” álláspontjának utólagos változása miatt a 2023. júliusi állapothoz képest eddig további, kb. 350 millió forintos anyagi kockázat, azaz az Önkormányzatot érintő további forrásigény keletkezett. A project végleges elszámolását, így önkormányzati értékelését továbbá alapvetően befolyásolhatja, hogy a donor által történő értékelés keretében 2023. 10. 31-ig kötelezően megtörténik a monitoring év lezárása, helyszíni szemlével, miközben az épület még nem lakott.

II. Vélemények

Az E-Co Housing project értékelő ideiglenes bizottság létrehozását követően előálló, a project megvalósulását, ennek függvényében elszámolását is övező jelenlegi bizonytalanságok, kockázatok az előkészítő szakaszok újraértékelését tehetik szükségessé.

Jogi Főosztály véleménye: Az előterjesztésben közölt adatok, egyéb információk alapján az előterjesztéshez jogi észrevételt nem tesz.

III. Döntési javaslat

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja az E-Co Housing projekt értékelő ideiglenes bizottság létrehozásáról szóló normatív határozati javaslatot az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint.

###### Az 1. sz. melléklet szerinti normatív határozathozatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §-a, 42. § 2. pontja és a 47. § (2) bekezdése alapján minősített szótöbbséget igényel.

Budapest 2023. szeptember 14.

Horváth Csaba

polgármester

Az előterjesztés melléklete: 1. sz. melléklet (normatív határozat)

- számú melléklet

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete

……..../2023. (………….) normatív határozata

az E-Co Housing projectet értékelő ideiglenes bizottság létrehozásáról szóló

2/2022. (XII. 16.) normatív határozat módosításáról

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az E-Co Housing project értékelő ideiglenes bizottság működésének határidejét és jelentéstételi kötelezettségének határidejét az alábbiak szerint módosítja:

A bizottság jelentéstételi kötelezettségének határideje: az Európai Uniós donor (UIA) felé történő jelentéstételi határidő lejártát követő 90. nap.

A bizottság működésének időtartama: az ideiglenes bizottság jelentésének képviselő-testületi elfogadását követő nap.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester