# Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló

# Polgármestere

Szám: 123-2294/2018

Nyilvános ülésen tárgyalandó!

Napirend száma: ……………

Képviselő-testület

2018. október 18-i ülésére

# Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy:

Konzorciumi együttműködési megállapodás 2. számú módosítása a VEKOP-5.3.1-15-2016-00012 számú, „Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó” című projekt esetében

# I. Előzmények

Budapest Főváros Önkormányzata - BKK Zrt.- Budapest XIII. Kerületi Önkormányzat - Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata - Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat - Budapest Főváros XVII. Kerület Rákosmente Önkormányzata között FPH028/210-122/2016. szám alatt, 2016. december 16. napján konzorciumi együttműködési megállapodás jött létre a VEKOP-5.3.1-15-2016-00012 azonosító számú „Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó” (a továbbiakban: Projekt) megvalósítása tárgyában.

A Rákos-patak fővárosi szakasza mentén kialakuló 22,5 km hosszúságú, folytonos kerékpáros útvonal egyszerre szolgálhatja a kerékpározás mindkét típusát, mivel a hivatásforgalom szempontjából egy sugárirányú közlekedési kapcsolatot, a turizmus szempontjából értékes természeti területeket is feltárva a Gödöllői dombság és a Duna összekötését biztosítja.

A Rákos-patak menti kerékpáros útvonal által érintett X., XIII., XIV. és XVII. kerületek lakossága meghaladja a 410.000 főt. A nyomvonal egyes szakaszai a XIII., a XIV. és a XVII. kerületben már megépültek, de szolgáltatási színvonaluk igen eltérő, és jelenleg nem alkotnak a várható igényeknek megfelelő, egységes útvonalat. A XIII. kerületi szakaszon a zömében több mint 20 éve épült kerékpáros infrastruktúra kerül korszerűsítésre, a műszaki előírások és a gyalogos igények figyelembevételével. A XIV. kerület területén kiemelt jelentőséggel bír a Rákosrendező vasúti területének kerékpárral járható, külön szintű keresztezésének megteremtése, valamint az M3 autópálya bevezető szakaszán meglévő külön szintű keresztezés kerékpározhatóvá tétele. A X. kerület beépített területein kisforgalmú közutakon kerül kijelölésre a kerékpáros nyomvonal, a kerület beépítetlen részén a Rákos-patak bal partján épül ki nyomvonal egészen a XVII. kerületi határig. A XVII. került területén a meglévő kerékpáros útvonal szakasz szükség szerint funkcióbővítésre (gyalogos közlekedés) és meghosszabbítására kerül sor, a kerületi közigazgatási határig.

2018. augusztus 10-én került aláírásra a konzorciumi együttműködési megállapodás 1. számú módosítása (költségátcsoportosítás és technikai adatváltozás átvezetése tárgyában).

A Projekt Támogatási Szerződése értelmében, a Projektben részt vevő Fővárost és a kerületi önkormányzatokat, illetve a BKK Zrt.-t összesen 2.300.000.000 Forint támogatás illeti meg.  Ebből a költségvetés értelmében a kerületeknek, így Zugló Önkormányzatának projektmenedzsment feladatok ellátására 1.150.000 Forint, szemléletformálásra 4.600.000 Forint és ingatlanvásárlásra 9.200.000 Forint áll rendelkezésükre, amely támogatási előlegként átutalásra került.

# II. Vélemények

A fejlesztéssel érintett ingatlanok jelenleg fővárosi, kerületi önkormányzati tulajdonban, magán tulajdonban, illetve egyéb tulajdonban vannak. A Projekt jelenleg a BKK megbízása alapján a tervezés van folyamatban. A Támogatási Szerződés szerint a tulajdonviszonyok rendezettségét a kivitelezői szerződés megkötéséig szükséges igazolni. A tervezői vállalkozói szerződés alapján a tervező feladata a kerékpáros útvonalhoz kapcsolódó magántulajdonú, a X. kerületben 75 db hrsz-en 31.339m2, a XVII. kerületben 74 db hrsz-en 39.106m2 terület, a XIV kerület esetében 5 ingatlan (hrsz.: 29834/10, 29834/13, 31373/17, 31373/11, 40365/6) megszerzéséhez szükséges kisajátítási változási vázrajzok elkészítése.

A Projekt megvalósítása érdekében szükséges területszerzéssel kapcsolatos előkészítő feladatok ellátására a Fővárosi Közgyűlés 675/2018.(VI.13.) számú határozata értelmében Budapest Főváros Önkormányzata külön megállapodást köt Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatával. A felkérést Rákosmente Önkormányzatának képviselő-testülete a 170/2018. (VI.28.) Kt. határozatában elfogadta.

A Projekt Támogatási Szerződése értelmében, a Projektben résztvevő kerületi önkormányzatnak, illve BKK Zrt.-nek szemléletformálásra VEKOP támogatásból tagonként bruttó 4.600.000 Forint, összesen bruttó 23.000.000 Forint áll rendelkezésre. A tagok részéről felmerült az igény, hogy a Projekt keretében megvalósítandó szemléletformálás egy kézbe, a BKK Zrt.-hez kerüljön. A X., XIV. és XVII. kerület a feladatot átadja a BKK Zrt.-nek, a feladat megvalósításához kapcsolódó, tagonként bruttó 4.600.000 Forint, összesen 13.800.000 Forint összegű támogatásról is lemondanak a BKK Zrt. részére.

A fentiek értelmében elkészült az Együttműködési Megállapodás, melynek alapján Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat, Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata közigazgatási területén történő területszerzési feladatokat és a kapcsolódó eljárásokat Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata vállalja, azzal, hogy az érintett ingatlanok Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába és használatába kerülnek. Ezért a támogatásból tagonként bruttó 9.200.000 Forint, összesen bruttó 46.000.000 Forint jelen módosítás keretében a Tagok egyetértésével a 46.000.000 Forint összeg átcsoportosításra kerül a Projekt kivitelezési sorára, a BKK Zrt. részére.

A Projekt megvalósításához szükséges kisajátítás konzorciumi költségvetésen felüli, tervezetten 400.000.000 Forint összegű forrásigényének Fővárosi Önkormányzat bitzosítja a Fővárosi Közgyűlés 674/2018 (VI. 13.) számú határozatával, melyben egyetért azzal, hogy a kisajátításhoz szükséges 400.000.000 Ft fedezetet a fővárosi költségvetésben megtervezett „BKK Zrt. Útfelújítás tervezés kivitelezés 2018” megnevezésű feladat 1.488.000.000 Ft összköltségvetésből a „VEKOP Kerékpáros fejlesztések” megnevezésű feladatra való átcsoportosítás történjen meg.

A projekt keretében fent említett átcsoportosításokat úgy kell végrehajtani, hogy az ingatlanvásárlásra VEKOP támogatásból Zugló részére megítélt 9.200.000 Ft, valamint szemléletformálásra 4.600.000 Ft VEKOP támogatást Zugló Önkormányzata a Támogató felé visszautalja, (a visszautalás fedezete a VEKOP-5.3.1-15-2016-00012 Rákospatak menti ökoturisztikai folyosó projekthez rendelt Ö3351623-as ügylet lesz), majd a BKK Zrt. ezt követően tudja lehívni a támogatást a Projekt kivitelezési, illetve szemléletformálási sorára.

A Főváros Közgyűlés 704/2018. (VIII.29.) számú határozatának megfelelően előkészítésre került a Projekt Konzorciumi Együttműködési Megállapodásának 2. számú módosítása, mely jelen előterjesztés 1. számú melléklete.

A módosítás a következőket tartalmazza:

- A fent említett 9.200.000 Ft átcsoportosítása a Projekt kivitelezési sorára, a BKK Zrt. részére.

- Tekintettel arra, hogy a X., XIV. és XVII. kerületi önkormányzat a szemléletformálás feladatát átadja BKK Zrt részére, így a hozzá kapcsolódó br. 4.600.000 Ft (összesen br. 13.800.000 Ft) átcsoportosításra kerül a BKK Zrt részére

- Rendelkezést a Projekt megvalósításához szükséges területszerzéssel kapcsolatos feladtok ellátásáról, a Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatával kötendő Együttműködési Megállapodás keretében

- Rendelkezést a Projekt területigénye körében megszerzendő ingatlanokra vonatkozóan.

- Rendelkezést a Projekt eredményeként létrejövő vagyonelemekre, vagyon növekményekre vonatkozóan.

A konzorciumi megállapodásban bekövetkező valamennyi módosítást az összes tagnak el kell fogadnia, ezért kérjük a Képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá a megállapodás módosításához és hatalmazza fel a polgármestert a módosított megállapodás aláírására.

A módosított megállapodás szövege az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.

# A Jogi Osztály véleménye: észrevételt nem tesz.

# A Gazdasági Osztály véleménye: észrevételt nem tesz.

# A Főépítészi Csoport véleménye: az előterjesztésben foglaltakkal egyetért.

# A Főmérnökség véleménye: az előterjesztésben foglaltakkal egyetért.

# III. Bizottsági vélemények

Az előterjesztést a Jogi és Ügyrendi Bizottság, Pénzügyi és Költségvetési Bizottság és a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalja. A Bizottságok véleménye a Képviselő-testület ülésén ismertetésre kerül.

# IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete

……/2018. (….) Öh. számú

határozata

Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2. számú módosításáról a VEKOP-5.3.1-15-2016-00012 számú, „Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó” című projekt esetében

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a VEKOP-5.3.1-15-2016-00012 számú, „Rákos-patak menti ökoturisztikai folyosó” című projekttel kapcsolatos konzorciumi együttműködési megállapodás módosításához és felhatalmazza a polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe foglalt megállapodás aláírására.

A Konzorciumi Együttműködési Megállapodás szövege a határozat melléklete.

Határidő: 2018. október 31.

Felelős: Polgármester (Pályázati Csoport)

A határozathozatal Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 47.§ (1) és (2) bekezdése alapján egyszerű szótöbbséget igényel.

Budapest, 2018. október 1.

Karácsony Gergely

polgármester

Mellékletek:

- számú melléklet: Konzorciumi Együttműködési Megállapodás 2. számú módosítással egységes szerkezetben

Az előterjesztést készítette:		Laduverné Andrasek Rita

pályázati csoportvezető