Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Alpolgármestere

Szám: 123-136/2021…

Nyilvános ülésen tárgyalandó!

Napirend száma: ……….

a Gazdasági Bizottság 2021	..-i ülésére

Tisztelt Gazdasági Bizottság!

Tárgy: Az önkormányzat tulajdonában álló helyiségre vonatkozó felújítási költség beszámítása

(Budapest XIV. kerület Pétervárad utca 7/B. (hrsz.: 31703/3/A/14))

- Előzmények

Az ingatlan leírása:

A Budapest XIV. kerület, Pétervárad utca 7/B. szám alatti (hrsz.: 31703/3/A/14), 32 m2 alapterületű tároló helyiség megnevezésű ingatlan Budapest Főváros XIV. Kerület, Zugló Önkormányzata tulajdonát képezi. (1. sz. melléklet – tul.lap)

A helyiséget az Emma-Tab Kft. 2020. november 12-től bérli az Önkormányzattól a GB 104/2020. (X.19) számú határozat alapján. A bérleti díj összege 62.992,- Ft+ÁFA/hó. A bérlő a bérleti díjon felül köteles megfizetni a közüzemi szolgáltatások és a társasházi költség bérlőt terhelő részét is. (2. sz. melléklet – cégkivonat, 3. sz. melléklet - Bérleti Szerződés)

A bérlő vállalta a helyiség felújítását a Zuglói Zrt. által készített műszaki leírásban és költségbecslésben foglalt műszaki tartalommal, melynek összege nettó 1.059.450,- Ft (329.387,- Ft anyagköltség + 730.063,- Ft díjköltség). (3. sz. melléklet – műszaki leírás, ktg. vetés)

Gyömrey Györgyi a cég képviseletében kérelmet nyújtott be a Zuglói Zrt-hez, melyben a költségvetés megemelését kezdeményezi, tekintettel arra, hogy a felújítás során előre nem látott, az elfogadott költségvetésben nem szereplő munkák elvégzése vált szükségessé. Kérelméhez csatolta a kivitelezőktől kapott tanúsítványokat, árajánlatot és számlát. (4. sz. melléklet – kérelem mellékletekkel)

Bérlő már korábban nyilatkozott, hogy a helyiség rendeltetésszerű állapotba hozatalához szükséges felújítást önrész vállalása nélkül végzi el, és a költségek bérleti díjban történő megtérítésére igényt tart.

A korábban elkészített költségvetés a helyiség fűtését biztosító elektromos fűtőtest, illetve az ingatlan mellékhelyiségébe telepített darálós WC karbantartását és szükség szerinti javítását írta elő. Tekintettel arra, hogy mindkettő zárlatosnak bizonyult, szükségessé vált azok cseréje. A bérlő által elvégeztetett Érintésvédelmi jegyzőkönyv további, az előzetes vizsgálatkor fel nem tárt és a korábbi költségvetésben nem szereplő munkák elvégzését írta elő.

Fentiekre tekintettel indokolt a költségvetés kiegészítése.

A bérlő által benyújtott dokumentumokat a Zuglói Zrt. megvizsgálta, és nettó 347.174,- Ft plusz költség beszámítását tartja indokoltnak. (5. sz. melléklet – műszaki állásfoglalás)

| Munka megnevezése | Bérlői ktg. igény (nettó Ft) | Eredeti ktg. vetésben szereplő összeg (nettó Ft) | Különbözet (nettó Ft) |
| --- | --- | --- | --- |
| Elektromos hálózat felújítás, Évmérés | 419 000 | 184 000 | 234 960 |
| Darálós WC berendezés csere | 106 291 | 35 500 | 70 791 |
| Elektromos fűtőtest | 80 464 | 39 041 | 41 423 |
|  | 605 755 | 258 541 | 347 174 |

- Vélemények

Hatáskör

A döntés meghozatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata tulajdonában álló helyiségek bérbeadásáról szóló 13/2020. (V.12.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Bizottság hatáskörébe tartozik.

Megállapodás a helyiség műszaki-fizikai adottságainak megóvásáról, a helyiség értékének növeléséről és a bérbeszámításról

A Rendelet 51. § (1) bekezdése alapján a bérbeadó és a bérlő megállapodása esetén a helyiség műszaki-fizikai állapotának javítására irányuló munkák számlákkal igazolt - általános forgalmi adó nélküli - költségét a bérlő az 53.§ (4) bekezdése szerint megállapított bérleti díjba beszámíthatja.

Felújítási költségek elszámolása

A Rendelet 53. § (1) bekezdése alapján a bérlő mindaddig a bérleti szerződésben foglalt bérleti díj 50 %-át fizeti havonta a bérbeadó részére, amíg a Gazdasági Bizottság által jóváhagyott, számlákkal igazolt költségek teljes mértékű levonása megtörténik.

Zuglói Zrt. véleménye: Az ingatlan bérbeadásakor elfogadott költségvetés a Bérlő kérelmében foglalt tételeket nem tartalmazta, mivel azok szükségességére a munkálatok folyamán derült fény. Tekintettel arra, hogy ezek elvégzése a helyiség rendeltetésszerű állapotba hozatalához elengedhetetlen, javasolt a felülvizsgált többletköltség bérleti díjba történő beszámítása.

Főmérnökség véleménye: A műszaki szempontokat figyelembe véve kifogást nem emel, az előterjesztésben foglaltakkal egyetért.

Jogi Főosztály véleménye: az előterjesztésben közölt adatok, egyéb információk alapján az előterjesztéshez észrevételt nem tesz.

- Határozati javaslat

Határozati javaslat

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő testülete

123/…./2021. (	) önkormányzati határozata

az önkormányzat tulajdonában álló helyiségre vonatkozó felújítási költség beszámításáról

(Budapest XIV. kerület Pétervárad utca 7/B. (hrsz.: 31703/3/A/14))

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján – figyelemmel a veszélyhelyzettel kapcsolatban kiadott Kormányrendeletekre – Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete jogkörében eljárva a polgármester úgy dönt, hogy:

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (4) bekezdése és 59. § (3) bekezdése alapján e határozat meghozatala tekintetében a Gazdasági Bizottság hatáskörét visszavonja és úgy dönt, hogy:

jóváhagyja az Emma-Tab Kft. által bérelt Pétervárad utca 7/B. (Hrsz.: 31703/3/A/14) szám alatti üzlethelyiségre vonatkozó felújítási költségvetés kiegészítését, és további nettó 347 174,- Ft bérleti díjba történő beszámítását.

Határidő: Döntés közlése - döntéstől számított 30 nap

Felelős: Pécsi Diána Gazdasági Bizottság elnöke (Zuglói Zrt. Ingatlanhasznosítási Osztály)

A határozathozatal a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 47. § (1)-(2) bekezdései, valamint 50. §-a alapján egyszerű szótöbbséget igényel.

Budapest, 2021. március 4.

Hajdu Flórián alpolgármester

Mellékletek:

- sz. melléklet: Tulajdoni lap

- sz. melléklet: Cégkivonat

- sz. melléklet: Bérleti szerződés

- sz. melléklet: Műszaki tartalom és költségvetés

- sz. melléklet: Kérelem (tanúsítvány, árajánlat számla)

- sz. melléklet: Műszaki állásfoglalás

Az előterjesztést készítette:

Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. Ingatlangazdálkodási Igazgatóság

Kisné Patkó Boglárka ingatlangazdálkodási igazgató