# Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló

# Polgármestere

Szám: 123-171 /2019

Nyilvános ülésen tárgyalandó!

Napirend száma: ……………

Képviselő-testület

2019. február 21-i ülésére

# Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgy:

„Pillangó park közpark felújítása” megvalósítására kötött Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása

# I. Előzmények

A Képviselő-testület a 435/2017. (XI.23.) Öh. határozatával megindította a „Pillangó park közpark felújítása” tárgyú közbeszerzési eljárást. Az eredményesen lebonyolított közbeszerzési eljárást a 18/2018. (II.15.) Öh. határozatával lezárta, az eljárás nyertesének a Parkfenntartó Kertészeti és Szolgáltató Kft. és a DeerGarden Kertészeti és Szolgáltató Kft. közös ajánlattevőket nyilvánította. A Vállalkozási Szerződés aláírása 2018. április 16-án megtörtént.

A munkaterület átadását követően a vállalkozók a munkaterületen a munkát nem tudták megkezdeni a  a park környezetében lakók egy csoportjának ellenállása miatt, akikkel az önkormányzat vezetése több esetben folytatott egyeztető tárgyalásokat. Itt vetették fel, hogy a parkban található sportpálya rossz állapotban van, ennek felújítása feltétlenül indokolt és szükséges volna. Miután a közbeszerzési eljárás lezárult, és annak műszaki leírása, tervei nem tartalmazták a sportpálya felújítását, az ennek elmaradását felvetők ígéretet kaptak arra, hogy a sportpálya felújításának költsége az önkormányzat 2019. évi költségvetésébe betervezésre kerül, így a sportpálya felújítása megvalósulhat.

# II. Vélemények

A hatályos közbeszerzési törvény 141. § (2) bekezdése kimondja, hogy:

„….A szerződés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem

a) az uniós értékhatárt elérő értékű eredeti szerződés esetén az uniós értékhatárt;

b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerződés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerződéses érték 15%-át;

valamint a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.”

A sportpálya felújítására ajánlatot kértünk a park felújítását végző közös ajánlattevőktől, amelynek értéke nettó 62 620 640 forint. (1. sz. melléklet)

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött Vállalkozási Szerződés összege nettó 464 496 612 forint, a sportpálya felújítási költsége ennek 13,48 %-a.

Megállapítható, hogy módosítás nyomán az átalánydíj növekedése nem éri el az eredeti szerződéses érték 15%-át, továbbá nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, figyelemmel arra, hogy a módosítás nem érinti a megrendelt munka teljesítését.

A Vállalkozási Szerződés módosításának törvényi akadálya nincs, a befejezési határidő módosítására nem kerül sor.

A Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítását dr Varga Dóra Katalin Felelős Akkreditált Közbeszerzési Szaktanácsadó készítette. (2 sz. melléklet)

Gazdasági Osztály véleménye: észrevételt nem tesz.

Jogi Osztály véleménye: az előterjesztésben közölt adatok, egyéb információk alapján az előterjesztéshez jogi észrevételt nem tesz.

# III. Bizottsági vélemények

Az előterjesztést kizárólag a Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottság valamint a Környezetvédelmi Bizottság tárgyalja. A bizottsági véleményt az elnökök a Képviselő-testület ülésén ismertetik.

# IV. Határozati javaslat

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat

Képviselő-testülete

……/2019. (II. 21.) Öh.

határozata

a „Pillangó park közpark felújítása” tárgyú vállalkozási szerződés 1. számú módosításáról

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja a Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítását és felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 2019. március 1. (a szerződésmódosítás aláírására)

Felelős: Polgármester (Főmérnökség, Beruházási csoport)

A határozathozatal Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 47.§ (1) és (2) bekezdése alapján egyszerű szótöbbséget igényel.

Budapest, 2019. február 13.

Karácsony Gergely

polgármester

Mellékletek:

- Árajánlat

- Vállalkozási Szerződés 1. számú módosítása

A mellékletek a www.govcenter.hu felületen érhetők el.

Az előterjesztést készítette:

Napholcz József csoportvezető  - Polgármesteri Hivatal

Főmérnökség

Beruházási Csoport