Az E-Co-Housing projekttel kapcsolatban fordulok Önhöz, amely előre nem látható események miatt válságba került, veszélyeztetve a sikeres megvalósítást.

Amint arról az éves előrehaladási jelentésekben és a projekt menedzsmenttel folytatott célzott egyeztetéseken keresztül korábban tájékoztattuk, idén nyáron jelentős változtatást kérelmeztünk, olyan alapvető változások kezelésére, mint:

- építőipari piac drasztikus áremelkedése

- önkormányzat pénzügyi helyzete

Az UIA által jóváhagyott változásoknak megfelelően a partnerség jelentős erőfeszítéseket tett a műszaki tartalom újragondolására, minőségi innovatív koncepcióra való átdolgozására, mely mind időben és költségekben megvalósítható és kezelhető.

Az erőfeszítések ellenére az épület végső költségigénye meghaladta a rendelkezésre álló keretösszeget, és az önkormányzat többletfinanszírozási igényét, mely az építési közbeszerzési eljárás megindításának alapfeltételét képezte. A törvényi eljárások értelmében a többletfinanszírozási intézkedést a Képviselő-testületnek kell jóváhagynia.

Sajnálattal tájékoztatom arról, hogy Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. október 28-i ülésén nem támogatta az E-Co-Housing projekthez kapcsolódó többletfinanszírozás biztosítását és a közbeszerzési eljárás megindítását.

Mindezen szempontok figyelembe vételével a Képviselő-testület egyetértett abban, hogy Zugló Önkormányzata nem tudja biztosítani az 1. 969 000 EUR összegű pénzügyi támogatást a projekthez az UIA által nyújtott támogatáson felül. A Képviselő-testület nem szavazta meg a projekt leállítását, hanem a projekt folytatás lehetőségeinek vizsgálatát kérte.

A vizsgálathoz szeretnénk hivatalos tájékoztatást kapni az UIA-tól, hogy van-e lehetőség:

- a projekthez többletforrást biztosítani

- többletidőt biztosítani

Alternatív ötletek kidolgozása folyamatban van, például egy már meglévő, önkormányzati tulajdonban lévő épület teljes felújítása, de ennek megvalósításához is többletidőre lenne szükség.

Várjuk támogató válaszát,

Horváth Csaba polgármester